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П Р О Т О К О Л   №1

Днес 23.06.2020г. в 14:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация град Мъглиж се събра комисия в състав:
Председател: Зорница Светославова – правоспособен юрист - магистър „Право”
Членове:
Капка Бакалова – Директор Дирекция АОБФ - магистър „Икономика”
инж. Петър Петров – Гл. експерт УТ – магистър „Конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради”,
назначена със Заповед № РД-09-289/ 23.06.2020г. на Кмета на Община Мъглиж със задача: да разгледа и оцени получените оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”. 

От деловодството на община Мъглиж бе представен на комисията регистър на подадените оферти ведно с постъпилите 9 броя оферти, както следва:
1. „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен, бул. „Х. Димитър” № 30, ет. 1, офис 2, рег. № 50-1319-3/ 22.06.2020 г. в 12:19 часа.
2. „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен, бул. „Х. Димитър” № 30, ет. 1, офис 2, рег. № 50-1319-4/ 22.06.2020 г. в 12:21 часа.
3. „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен, бул. „Х. Димитър” № 30, ет. 1, офис 2, рег. № 50-1319-5/ 22.06.2020 г. в 12:24 часа.
4. „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен, бул. „Х. Димитър” № 30, ет. 1, офис 2, рег. № 50-1319-6/ 22.06.2020 г. в 12:26 часа.
5. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора, бул. „М. М. Кусев” № 2, ет. 3, офис 42, рег. № 50-1505-3/ 22.06.2020 г. в 14:17 часа.
6. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора, бул. „М. М. Кусев” № 2, ет. 3, офис 42, рег. № 50-1505-4/ 22.06.2020 г. в 14:24 часа.
7. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора, бул. „М. М. Кусев” № 2, ет. 3, офис 42, рег. № 50-1505-5/ 22.06.2020 г. в 14:26 часа.
8. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора, бул. „М. М. Кусев” № 2, ет. 3, офис 42, рег. № 50-1505-6/ 22.06.2020 г. в 14:30 часа.
9. „ИВТ Дивелъпмънт” ЕООД, гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 255, вх. В, ет. 6, ап. 72, рег. № 50-1518-3/ 22.06.2020 г. в 14:46 часа.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Членовете на комисията на основание чл.97, ал.2 от ППЗОП попълниха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8-ал.10 и ал.13 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите, постъпили в деловодството на община Мъглиж, както следва:
1. „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен, бул. „Х. Димитър” № 30, ет. 1, офис 2, рег. № 50-1319-3/ 22.06.2020 г. в 12:19 часа. Участникът представил оферта за участие в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП по Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника – участникът предлага да изпълни строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, за обща цена в размер на 76 415 лв. без ДДС или 91 698 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и всички приложения към него.

2. „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен, бул. „Х. Димитър” № 30, ет. 1, офис 2, рег. № 50-1319-4/ 22.06.2020 г. в 12:21 часа. Участникът представил оферта за участие в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП по Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника – участникът предлага да изпълни строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, за обща цена в размер на 51 000 лв. без ДДС или 61 200 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и всички приложения към него.

3. „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен, бул. „Х. Димитър” № 30, ет. 1, офис 2, рег. № 50-1319-5/ 22.06.2020 г. в 12:24 часа. Участникът представил оферта за участие в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП по Обособена позиция №3: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника – участникът предлага да изпълни строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, за обща цена в размер на 51 000 лв. без ДДС или 61 200 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и всички приложения към него.

4. „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен, бул. „Х. Димитър” № 30, ет. 1, офис 2, рег. № 50-1319-6/ 22.06.2020 г. в 12:26 часа. Участникът представил оферта за участие в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП по Обособена позиция №4: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника – участникът предлага да изпълни строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, за обща цена в размер на 51 000 лв. без ДДС или 61 200 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и всички приложения към него.

5. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора, бул. „М. М. Кусев” № 2, ет. 3, офис 42, рег. № 50-1505-3/ 22.06.2020 г. в 14:17 часа. Участникът представил оферта за участие в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП по Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника – участникът предлага да изпълни строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, за обща цена в размер на 89 900 лв. без ДДС или 107 880 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и всички приложения към него.

6. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора, бул. „М. М. Кусев” № 2, ет. 3, офис 42, рег. № 50-1505-4/ 22.06.2020 г. в 14:24 часа. Участникът представил оферта за участие в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП по Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника – участникът предлага да изпълни строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, за обща цена в размер на 60 000 лв. без ДДС или 72 000 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и всички приложения към него.

7. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора, бул. „М. М. Кусев” № 2, ет. 3, офис 42, рег. № 50-1505-5/ 22.06.2020 г. в 14:26 часа. Участникът представил оферта за участие в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП по Обособена позиция №3: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника – участникът предлага да изпълни строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, за обща цена в размер на 60 000 лв. без ДДС или 72 000 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и всички приложения към него.

8. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора, бул. „М. М. Кусев” № 2, ет. 3, офис 42, рег. № 50-1505-6/ 22.06.2020 г. в 14:30 часа. Участникът представил оферта за участие в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП по Обособена позиция №4: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника – участникът предлага да изпълни строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, за обща цена в размер на 60 000 лв. без ДДС или 72 000 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и всички приложения към него.

9. „ИВТ Дивелъпмънт” ЕООД, гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 255, вх. В, ет. 6, ап. 72, рег. № 50-1518-3/ 22.06.2020 г. в 14:46 часа. Участникът представил оферта за участие в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП по Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”. 
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника по Обособена позиция №1 – участникът предлага да изпълни строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, за обща цена в размер на    89 775 лв. без ДДС или 107 730 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и всички приложения към него.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника по Обособена позиция №2– участникът предлага да изпълни строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, за обща цена в размер на 59 794 лв. без ДДС или 71 752,80 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и всички приложения към него.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника по Обособена позиция №3– участникът предлага да изпълни строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, за обща цена в размер на 59 794 лв. без ДДС или 71 752,80 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и всички приложения към него.
Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото предложение на участника по Обособена позиция №4– участникът предлага да изпълни строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, за обща цена в размер на 59 794 лв. без ДДС или 71 752,80 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Председателят и членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и всички приложения към него.

С това публичната част от заседанието на комисията на 23.06.2020г. в 16:50 часа приключи.

На закрито заседание комисията продължи работата си.
Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти на основание чл.97, ал.5 от ППЗОП.

1. „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен
Участникът представил по Обособена позиция №1 следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2.Административни сведения /Образец №2/.
3.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/.
4.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/.
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/.
Комисията установи следната липса: в представената от участника Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП /образец №6/ участникът в т.1 от декларативната част не е попълнил информация за Обособената позиция, за която декларира, че няма да ползва подизпълнител.
6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/.
7.Декларации по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/.
8.Декларации за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/.
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Комисията установи следната липса в попълнената от участника информация в представената декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10 – от попълнената от участника информация в т.1 не се установява, че лицето, посочено като технически ръководител е лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство". Това е така, тъй като липсва информация за срока на обучение на лицето.
Комисията установи следната липса в попълнената от участника информация в представената декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10 – от попълнената от участника информация в т.1 не се установява, че посоченото от участника лице като Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранните лица.
Комисията установи следната липса в попълнената от участника информация в представената декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10 – от попълнената от участника информация в т.1 не се установява, че посоченото от участника лице като Експерт по контрол на качеството притежава валидно удостоверение/сертификат удостоверяващ завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството или еквивалентен документ за чуждестранните лица. Липсва информация за срока на валидност на притежаваното от лицето удостоверение.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №1, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.
2. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.  
На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП комисията установи посочените по-горе липси по отношение на документите на „Ел и клима корект” ООД, гр.Сливен. Ето защо комисията единодушно реши участника писмено да бъде уведомен за посочените липси и да му се даде възможност да отстрани непълнотата в срок 3 работни дни от получаване на уведомлението. 

2. „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен
Участникът представил по Обособена позиция №2 следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2.Административни сведения /Образец №2/.
3.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/.
4.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/.
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/.
Комисията установи следната липса: в представената от участника Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП /образец №6/ участникът в т.1 от декларативната част не е попълнил информация за Обособената позиция, за която декларира, че няма да ползва подизпълнител.
6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/.
7.Декларации по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/.
8.Декларации за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/.
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Комисията установи следната липса в попълнената от участника информация в представената декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10 – от попълнената от участника информация в т.1 не се установява, че лицето, посочено като технически ръководител е лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство". Това е така, тъй като липсва информация за срока на обучение на лицето.
Комисията установи следната липса в попълнената от участника информация в представената декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10 – от попълнената от участника информация в т.1 не се установява, че посоченото от участника лице като Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранните лица.
Комисията установи следната липса в попълнената от участника информация в представената декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10 – от попълнената от участника информация в т.1 не се установява, че посоченото от участника лице като Експерт по контрол на качеството притежава валидно удостоверение/сертификат удостоверяващ завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството или еквивалентен документ за чуждестранните лица. Липсва информация за срока на валидност на притежаваното от лицето удостоверение.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №2, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.
2. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.  
На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП комисията установи посочените по-горе липси по отношение на документите на „Ел и клима корект” ООД, гр.Сливен. Ето защо комисията единодушно реши участника писмено да бъде уведомен за посочените липси и да му се даде възможност да отстрани непълнотата в срок 3 работни дни от получаване на уведомлението. 

3. „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен
Участникът представил по Обособена позиция №3 следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2.Административни сведения /Образец №2/.
3.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/.
4.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/.
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/.
Комисията установи следната липса: в представената от участника Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП /образец №6/ участникът в т.1 от декларативната част не е попълнил информация за Обособената позиция, за която декларира, че няма да ползва подизпълнител.
6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/.
7.Декларации по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/.
8.Декларации за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/.
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Комисията установи следната липса в попълнената от участника информация в представената декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10 – от попълнената от участника информация в т.1 не се установява, че лицето, посочено като технически ръководител е лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство". Това е така, тъй като липсва информация за срока на обучение на лицето.
Комисията установи следната липса в попълнената от участника информация в представената декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10 – от попълнената от участника информация в т.1 не се установява, че посоченото от участника лице като Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранните лица.
Комисията установи следната липса в попълнената от участника информация в представената декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10 – от попълнената от участника информация в т.1 не се установява, че посоченото от участника лице като Експерт по контрол на качеството притежава валидно удостоверение/сертификат удостоверяващ завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството или еквивалентен документ за чуждестранните лица. Липсва информация за срока на валидност на притежаваното от лицето удостоверение.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №3, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.
2. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.  
На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП комисията установи посочените по-горе липси по отношение на документите на „Ел и клима корект” ООД, гр.Сливен. Ето защо комисията единодушно реши участника писмено да бъде уведомен за посочените липси и да му се даде възможност да отстрани непълнотата в срок 3 работни дни от получаване на уведомлението. 

4. „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен
Участникът представил по Обособена позиция №4 следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2.Административни сведения /Образец №2/.
3.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/.
4.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/.
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/.
Комисията установи следната липса: в представената от участника Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП /образец №6/ участникът в т.1 от декларативната част не е попълнил информация за Обособената позиция, за която декларира, че няма да ползва подизпълнител.
6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/.
7.Декларации по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/.
8.Декларации за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/.
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Комисията установи следната липса в попълнената от участника информация в представената декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10 – от попълнената от участника информация в т.1 не се установява, че лицето, посочено като технически ръководител е лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство". Това е така, тъй като липсва информация за срока на обучение на лицето.
Комисията установи следната липса в попълнената от участника информация в представената декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10 – от попълнената от участника информация в т.1 не се установява, че посоченото от участника лице като Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранните лица.
Комисията установи следната липса в попълнената от участника информация в представената декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10 – от попълнената от участника информация в т.1 не се установява, че посоченото от участника лице като Експерт по контрол на качеството притежава валидно удостоверение/сертификат удостоверяващ завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството или еквивалентен документ за чуждестранните лица. Липсва информация за срока на валидност на притежаваното от лицето удостоверение.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №4, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.
2. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.  
На основание чл.97, ал.5 от ППЗОП комисията установи посочените по-горе липси по отношение на документите на „Ел и клима корект” ООД, гр.Сливен. Ето защо комисията единодушно реши участника писмено да бъде уведомен за посочените липси и да му се даде възможност да отстрани непълнотата в срок 3 работни дни от получаване на уведомлението. 

5. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора 
Участникът представил по Обособена позиция №1 следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2.Административни сведения /Образец №2/.
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/.
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/.
5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/.
6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител.
7.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/.
8.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/.
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №1, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•	Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер"; 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение удостоверяващо завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
2. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.
3. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“. 
Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр.Стара Загора в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции, по Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, тъй като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

6. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора 
Участникът представил по Обособена позиция №2 следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2.Административни сведения /Образец №2/.
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/.
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/.
5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/.
6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител.
7.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/.
8.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/.
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №2, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•	Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер"; 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение удостоверяващо завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
2. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.
3. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“. 
Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр.Стара Загора в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции, по Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, тъй като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

7. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора 
Участникът представил по Обособена позиция №3 следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2.Административни сведения /Образец №2/.
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/.
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/.
5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/.
6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител.
7.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/.
8.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/.
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №3, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•	Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер"; 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение удостоверяващо завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
2. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.
3. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“. 
Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр.Стара Загора в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции, по Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, тъй като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

8. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора 
Участникът представил по Обособена позиция №4 следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2.Административни сведения /Образец №2/.
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/.
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/.
5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/.
6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител.
7.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/.
8.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/.
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №4, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•	Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер"; 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение удостоверяващо завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
2. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.
3. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват еквивалент на „строителство и/или доставка и монтаж на фотоволтаични системи“. 
Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр.Стара Загора в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции, по Обособена позиция № 4 Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, тъй като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

9. „ИВТ Дивелъпмънт” ЕООД, гр. София 
Участникът представил по Обособена позиция №1 следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2.Административни сведения /Образец №2/.
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/.
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/.
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител по Обособена позиция №1.
6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/.
7.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/.
8.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/.
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №1, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•	Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер"; 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение удостоверяващо завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
2. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.
3. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „доставка и монтаж на фотоволтаични системи“. 
Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение на участника „ИВТ Дивелъпмънт” ЕООД, гр. София в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции, по Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, тъй като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

Участникът представил по Обособена позиция №2 следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2.Административни сведения /Образец №2/.
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/.
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/.
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител по Обособена позиция №2.
6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/.
7.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/.
8.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/.
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №2, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•	Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер"; 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение удостоверяващо завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
2. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.
3. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „доставка и монтаж на фотоволтаични системи“. 
Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение на участника „ИВТ Дивелъпмънт” ЕООД, гр. София в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции, по Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, тъй като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

Участникът представил по Обособена позиция №3 следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2.Административни сведения /Образец №2/.
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/.
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/.
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител по Обособена позиция №3.
6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/.
7.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/.
8.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/.
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №3, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•	Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер"; 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение удостоверяващо завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
2. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.
3. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „доставка и монтаж на фотоволтаични системи“. 
Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение на участника „ИВТ Дивелъпмънт” ЕООД, гр. София в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции, по Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, тъй като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

Участникът представил по Обособена позиция №4 следните документи:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата /Образец №1/.
2.Административни сведения /Образец №2/.
3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/.
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/.
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/ - от представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител по Обособена позиция №4.
6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5/.
7.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/.
8.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/.
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/.
Комисията установи, че за участника не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №4, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•	Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер"; 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение удостоверяващо завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
2. Участникът прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2015, с предметен обхват „доставка и монтаж на фотоволтаични системи“.
3. Участникът прилага стандарт за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2015, с предметен обхват „доставка и монтаж на фотоволтаични системи“. 
Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение на участника „ИВТ Дивелъпмънт” ЕООД, гр. София в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции, по Обособена позиция №4: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, тъй като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

Комисията единодушно реши, че след изтичането на срока по чл.97, ал.5 от ППЗОП ще пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор.

Комисията приключи своята работа и изготви настоящия протокол на 27.07.2020г. в 16:00 часа.

Днес 17.08.2020г. в 09:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация град Мъглиж се събра комисия в състав:
Председател: Зорница Светославова – правоспособен юрист - магистър „Право”
Членове:
Капка Бакалова – Директор Дирекция АОБФ - магистър „Икономика”
инж. Петър Петров – Гл. експерт УТ – магистър „Конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради”,
назначена със Заповед № РД-09-289/ 23.06.2020г. на Кмета на община Мъглиж със задача: да разгледа и оцени получените оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”. 

Комисията установи, че участникът „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен съгласно решението на комисията, взето по-горе, е получил уведомление на 10.08.2020г. съгласно обратна разписка за установените от комисията липси и несъответствие по представените документи в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж“ по Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”. 
В дадения от комисията срок съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП участникът „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен е представил документи с вх.№50-1319-9#1/13.08.2020г., както следва:
1.списък на документите, допълнително изискани към офертата;
2.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – от представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител по Обособена позиция №1;
3.коректно попълнена декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10;
4.копие от диплома, копия от пет удостоверения.
Комисията установи, че участника отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №1, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•	Технически правоспособно лице, с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство"; 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение удостоверяващо завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение на участника „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции, по Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, тъй като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

Комисията установи, че участникът „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен съгласно решението на комисията, взето по-горе, е получил уведомление на 10.08.2020г. съгласно обратна разписка за установените от комисията липси и несъответствие по представените документи в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж“ по Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”. 
В дадения от комисията срок съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП участникът „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен е представил документи с вх.№50-1319-9#2/13.08.2020г., както следва:
1.списък на документите, допълнително изискани към офертата;
2.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – от представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител по Обособена позиция №1;
3.коректно попълнена декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10;
4.копие от диплома, копия от пет удостоверения.
Комисията установи, че участника отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №2, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•	Технически правоспособно лице, с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство"; 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение удостоверяващо завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение на участника „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции, по Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, тъй като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

Комисията установи, че участникът „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен съгласно решението на комисията, взето по-горе, е получил уведомление на 10.08.2020г. съгласно обратна разписка за установените от комисията липси и несъответствие по представените документи в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж“ по Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”. 
В дадения от комисията срок съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП участникът „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен е представил документи с вх.№50-1319-9#4/13.08.2020г., както следва:
1.списък на документите, допълнително изискани към офертата;
2.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – от представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител по Обособена позиция №1;
3.коректно попълнена декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10;
4.копие от диплома, копия от пет удостоверения.
Комисията установи, че участника отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №3, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•	Технически правоспособно лице, с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство"; 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение удостоверяващо завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение на участника „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции, по Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, тъй като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

Комисията установи, че участникът „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен съгласно решението на комисията, взето по-горе, е получил уведомление на 10.08.2020г. съгласно обратна разписка за установените от комисията липси и несъответствие по представените документи в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж“ по Обособена позиция № 4 Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”. 
В дадения от комисията срок съгласно чл.97, ал.5 от ППЗОП участникът „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен е представил документи с вх.№50-1319-9#3/13.08.2020г., както следва:
1.списък на документите, допълнително изискани към офертата;
2.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – от представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнител по Обособена позиция №1;
3.коректно попълнена декларация за съответствие с критериите за подбор – образец №10;
4.копие от диплома, копия от пет удостоверения.
Комисията установи, че участника отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор по Обособена позиция №4, както следва:
Технически и професионални способности
1. Участникът разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
1.Технически ръководител на обекта, както следва:
•	Технически правоспособно лице, с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в област "Архитектура и строителство"; 
2.Специалист по безопасност и охрана на труда – координатор по безопасност и здраве, притежаващ Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3.Експерт по контрол на качеството – притежава валидно удостоверение удостоверяващо завършено обучение за лице осъществяващо контрол на качеството.
Участникът посочил за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица.
Ето защо комисията единодушно реши, че следва да разгледа техническото предложение на участника „Ел и клима корект” ООД, гр. Сливен в обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции, по Обособена позиция № 4: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, тъй като за него не са налице основанията за отстраняване и отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които взе решение по-горе, както следва:
1. „Ел и Клима Корект” ООД, гр. Сливен 
Участникът предлага по Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, да организира и изпълни поръчката при следните условия: 
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, конструктивно становище, и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:
- за соларни панели – 25 години;
- за хибриден инвертор – 5 години;
-за кабел – 5 години;
-за кабел – 5 години;
-за монтажна конструкция – 10 години.
Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация  и конструктивното становище. 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
7. Предлага срок за изпълнение на строежа 10 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
8.Представена е предлаганата от участника Организация за изпълнение на поръчката. Участникът представил като отделно приложение Строителна програма.
Участникът на стр.1 посочил, че в същата описва вижданията си, общ и специфичен подход към изпълнението на проекта, както и че е предвидена организация на екипа на участника, която да осигури перфектно изпълнение на дейностите по проекта. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът посочил предлаганата от него стратегия и методика за изпълнение на предмета на поръчката. На стр.2 комисията установи, че участникът предвидил създаване на всички необходим условия за стриктно спазване на времевия график за всеки възложен подобект. Така посоченото от участника комисията установи, че е текст показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като по обособена позиция №1 се предвижда възлагане изпълнението на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, който не е разделен на подобекти. 
Участникът посочил законовата и подзаконова нормативна уредба, който предвижда да спазва при изпълнение на предмета на поръчката. В тази част на приложението на стр.2 посочил Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, а на стр.3 посочил Наредба №10/03.07.2001г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване. Комисията установи, че така цитираните от участника подзаконови нормативни актове не са приложими към предмета на настоящата обществена поръчка. 
Участникът посочил предвидената от него технология и технологична последователност на строителните процеси. На стр.7 комисията установи, че участникът предвидил преди започване изпълнението на СМР да уведоми общината за уточняване на маршрутите за извозване на изкопаните излишни земни маси. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като в обхвата на СМР, които следва да бъдат изпълнени, не се включва изкоп и извозване на изкопани излишни маси. 
Посочена е предвидената от участника организация на строителната площадка. При посочване на дейностите, които участника ще извърши при подготовка на строителството на стр.9 участникът посочил, че работната му програма има за задача да осигури безопасност провеждане на строителния процес от деня на съставяне на акт обр.2 за откриване на строителството до деня на съставянето и подписването на акт обр.19. На стр.10 участникът посочил, че след приключване на СМР обектът се предава с акт 19 на възложителя и че ще съставя акт обр.19 и сметка 22 и данъчна фактура, които представляват основание за междинно и окончателно отчитане и разплащане между страните. На стр.11 участникът предвидил приемане на строежа с протокол обр.19. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като на първо място в образеца на техническо предложение №9-1 участникът изрично посочил, че предлага срок за изпълнение на строежа 10 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Т.е. възложителят в образеца на техническо предложение и в проекта на договор е предвидил, че срокът за изпълнение приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), а не както е посочил участника с акт обр.19. На следващо място следва да се отбележи и факта, че в чл.7, ал.3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството не е предвидено съставяне и подписване на акт обр.19 и не става ясно какво визира с този акт в техническото си предложение участника. В проекта на договор възложителят не е предвидил междинно плащане, а само окончателно и то при спазване на изрично посочените в договора условия, като не е предвидено съставяне на акт обр.19 и сметка 22 – т.е. не става ясно какви точно документи предвижда да съставя участника и така посочените от участника документи не съответстват на документите по поръчката. 
На стр.10 участникът посочил, че по време на изпълнение на предвидените в работния проект дейности ще участва в подписването на съответните документи. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
На стр.11 при посочване на дейности по подготовка и предаване на обекта участникът посочил, че ще изготвя по всички части на проекта екзекутивни чертежи и документация. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочена е предвидената от участника последователност и взаимообвързаност на основните дейности. 
Представена е предвидената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси. Посочени са правата, задълженията и отговорностите на техническия ръководител, координатора по безопасност и здраве и специалиста по контрол на качеството.
На стр.14 при посочване на задълженията на техническия ръководител участникът предвидил да проучва проектите и проекто-сметната документация, да носи отговорност за проектните СМР в съответствие с ПСД. На стр.16 при посочване на задълженията на специалиста по контрол на качеството участникът предвидил подробно да проучва проектната документация. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочени са предвидените брой и вид механизация, както и е представен списък на основните материали, които ще бъдат вложени в обекта. 
Посочени са предвидените от участника мерки за опазване на околната среда. 
В тази част на техническото предложение на стр.20 участникът посочил, че ще вземе строги мерки, за да сведе до минимум разнасянето на кал от изкопните работи по пътищата. Посочено е, че отпадъчните води и заустването на строителната площадка ще бъде разрешено при съответните условия. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като в обхвата на СМР, които следва да бъдат изпълнени, не се включва изкоп по пътища и заустване на отпадъчни води. 
В тази част на приложението е предвидено и обслужване по смяната на масла на багери, челни товарачи и булдозери, които машини не са предвидени от участника на стр.17. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочена е предвидената от участника охрана на труда и дейностите, които ще предприеме в тази насока.
Участникът предвидил обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в организацията и са посочени мерки за предотвратяването им. В тази част на приложението на стр.25 участникът предвиди стриктно спазване на утвърдения проект  и преди изпълнението на СМР в съответния подобект да извърши съгласуване с експлоатационните дружества отразените в кадастралната карта подземни комуникации. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. На следващо място строежът /обектът/ е един и не е разделен на подобекти. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
На стр.29 участникът предвидил за всеки подобект да разработи План за безопасност и здраве. Както се посочи по-горе, строежът /обектът/ е един и не е разделен на подобекти. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочени са предвидените от участника начини за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство. 
На стр.32 участникът предвидил всички дейности за осигуряване на качество да бъдат в съответствие с проектната документация. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Разработени са качествени аспекти на предложението като са посочени осем мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството.
Представен е и линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В представения линеен календарен график участникът определил общия срок като цяло на обекта, като включил всички дейности и необходими ресурси. 
Графикът показва продължителността и разпределението във времето на необходимите дейности и работи и е базиран на техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както и на организацията на участника за изпълнение на поръчката. Графикът представя подробно организацията на участника за изпълнение на поръчката и прецизира съответните дейности. Комисията установи, че в представения от участника линеен календарен график не е посочено разположението на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, каквото изискване възложителя посочил в образеца на техническо предложение. Този извод на комисията е с оглед на факта, че в графика участникът е посочил дейностите, предвидените служители и машини, но в таблицата към графика са посочени само числа, без да е посочено какво означават.
Представени са и:
1.декларации за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта  и условията на труд – образец №13;
2.ценово предложение.
Участникът предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 76 415 лв. без ДДС или 91 698 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка				4,50 лв./час
2. Допълнителни разходи  върху труд		100 %
3. Допълнителни  разходи върху механизация		50 %
4. Доставно -складови разходи				10 %
5. Печалба 							10 %
Приема предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената обществена поръчка. Съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения.
Представена е и остойностена количествена сметка на хартиен носител.
Комисията установи, че в образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил:
1.Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените по-горе изисквания към съдържанието им или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата спецификация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
2.Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.
В методиката за оценка на офертите е посочено, че на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея липси и несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.
При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от документацията за обществената поръчка, се констатира несъответствие и липса на елементи от съдържанието на Образец №9-1 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Мъглиж, участникът „Ел и Клима Корект” ООД, гр. Сливен да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж“ по Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

2. „Ел и Клима Корект” ООД, гр. Сливен 
Участникът предлага по Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, да организира и изпълни поръчката при следните условия: 
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, конструктивно становище, и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:
- за соларни панели – 25 години;
- за инвертор – 5 години;
-за кабел – 5 години;
-за конектори – 5 години;
-за монтажна конструкция – 10 години.
Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация  и конструктивното становище. 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
7. Предлага срок за изпълнение на строежа 10 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
8.Представена е предлаганата от участника Организация за изпълнение на поръчката. Участникът представил като отделно приложение Строителна програма.
Участникът на стр.1 посочил, че в същата описва вижданията си, общ и специфичен подход към изпълнението на проекта, както и че е предвидена организация на екипа на участника, която да осигури перфектно изпълнение на дейностите по проекта. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът посочил предлаганата от него стратегия и методика за изпълнение на предмета на поръчката. На стр.2 комисията установи, че участникът предвидил създаване на всички необходим условия за стриктно спазване на времевия график за всеки възложен подобект. Така посоченото от участника комисията установи, че е текст показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като по обособена позиция №1 се предвижда възлагане изпълнението на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, който не е разделен на подобекти. 
Участникът посочил законовата и подзаконова нормативна уредба, който предвижда да спазва при изпълнение на предмета на поръчката. В тази част на приложението на стр.2 посочил Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и Наредба №10/03.07.2001г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване. Комисията установи, че така цитираните от участника подзаконови нормативни актове не са приложими към предмета на настоящата обществена поръчка. 
Участникът посочил предвидената от него технология и технологична последователност на строителните процеси. На стр.7 комисията установи, че участникът предвидил преди започване изпълнението на СМР да уведоми общината за уточняване на маршрутите за извозване на изкопаните излишни земни маси. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като в обхвата на СМР, които следва да бъдат изпълнени, не се включва изкоп и извозване на изкопани излишни маси. 
Посочена е предвидената от участника организация на строителната площадка. При посочване на дейностите, които участника ще извърши при подготовка на строителството на стр.9 участникът посочил, че работната му програма има за задача да осигури безопасност провеждане на строителния процес от деня на съставяне на акт обр.2 за откриване на строителството до деня на съставянето и подписването на акт обр.19. На стр.10 участникът посочил, че след приключване на СМР обектът се предава с акт 19 на възложителя, а на стр.11, че ще съставя акт обр.19 и сметка 22 и данъчна фактура, които представляват основание за междинно и окончателно отчитане и разплащане между страните. На стр.12 участникът предвидил приемане на строежа с протокол обр.19. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като на първо място в образеца на техническо предложение №9-2 участникът изрично посочил, че предлага срок за изпълнение на строежа 10 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Т.е. възложителят в образеца на техническо предложение и в проекта на договор е предвидил, че срокът за изпълнение приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), а не както е посочил участника с акт обр.19. На следващо място следва да се отбележи и факта, че в чл.7, ал.3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството не е предвидено съставяне и подписване на акт обр.19 и не става ясно какво визира с този акт в техническото си предложение участника. В проекта на договор възложителят не е предвидил междинно плащане, а само окончателно и то при спазване на изрично посочените в договора условия, като не е предвидено съставяне на акт обр.19 и сметка 22 – т.е. не става ясно какви точно документи предвижда да съставя участника и така посочените от участника документи не съответстват на документите по поръчката. 
На стр.10 участникът посочил, че по време на изпълнение на предвидените в работния проект дейности ще участва в подписването на съответните документи. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
На стр.11 при посочване на дейности по подготовка и предаване на обекта участникът посочил, че ще изготвя по всички части на проекта екзекутивни чертежи и документация. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочена е предвидената от участника последователност и взаимообвързаност на основните дейности. 
Представена е предвидената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси. Посочени са правата, задълженията и отговорностите на техническия ръководител, координатора по безопасност и здраве и специалиста по контрол на качеството.
На стр.14 при посочване на задълженията на техническия ръководител участникът предвидил да проучва проектите и проекто-сметната документация, да носи отговорност за проектните СМР в съответствие с ПСД. На стр.16 при посочване на задълженията на специалиста по контрол на качеството участникът предвидил подробно да проучва проектната документация. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочени са предвидените брой и вид механизация, както и е представен списък на основните материали, които ще бъдат вложени в обекта. 
Посочени са предвидените от участника мерки за опазване на околната среда. 
В тази част на техническото предложение на стр.20 участникът посочил, че ще вземе строги мерки, за да сведе до минимум разнасянето на кал от изкопните работи по пътищата. Посочено е, че отпадъчните води и заустването на строителната площадка ще бъде разрешено при съответните условия. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като в обхвата на СМР, които следва да бъдат изпълнени, не се включва изкоп по пътища и заустване на отпадъчни води. 
В тази част на приложението е предвидено и обслужване по смяната на масла на багери, челни товарачи и булдозери, които машини не са предвидени от участника на стр.17. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочена е предвидената от участника охрана на труда и дейностите, които ще предприеме в тази насока.
Участникът предвидил обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в организацията и са посочени мерки за предотвратяването им. В тази част на приложението на стр.25 участникът предвиди стриктно спазване на утвърдения проект и преди изпълнението на СМР в съответния подобект да извърши съгласуване с експлоатационните дружества отразените в кадастралната карта подземни комуникации. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. На следващо място строежът /обектът/ е един и не е разделен на подобекти. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
На стр.29 участникът предвидил за всеки подобект да разработи План за безопасност и здраве. Както се посочи по-горе, строежът /обектът/ е един и не е разделен на подобекти. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочени са предвидените от участника начини за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство. 
На стр.32 участникът предвидил всички дейности за осигуряване на качество да бъдат в съответствие с проектната документация. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Разработени са качествени аспекти на предложението като са посочени осем мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството.
Представен е и линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В представения линеен календарен график участникът определил общия срок като цяло на обекта, като включил всички дейности и необходими ресурси. 
Графикът показва продължителността и разпределението във времето на необходимите дейности и работи и е базиран на техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както и на организацията на участника за изпълнение на поръчката. Графикът представя подробно организацията на участника за изпълнение на поръчката и прецизира съответните дейности. Комисията установи, че в представения от участника линеен календарен график не е посочено разположението на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, каквото изискване възложителя посочил в образеца на техническо предложение. Този извод на комисията е с оглед на факта, че в графика участникът е посочил дейностите, предвидените служители и машини, но в таблицата към графика са посочени само числа, без да е посочено какво означават.
Представени са и:
1.декларации за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта  и условията на труд – образец №13;
2.ценово предложение.
Участникът предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 51 000 лв. без ДДС или 61 200 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка				4,50 лв./час
2. Допълнителни разходи  върху труд		100 %
3. Допълнителни  разходи върху механизация		50 %
4. Доставно -складови разходи				10 %
5. Печалба 							10 %
Приема предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената обществена поръчка. Съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения.
Представена е и остойностена количествена сметка на хартиен носител.
Комисията установи, че в образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил:
1.Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените по-горе изисквания към съдържанието им или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата спецификация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
2.Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.
В методиката за оценка на офертите е посочено, че на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея липси и несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.
При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от документацията за обществената поръчка, се констатира несъответствие и липса на елементи от съдържанието на Образец №9-2 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Мъглиж, участникът „Ел и Клима Корект” ООД, гр. Сливен да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж“ по Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

3. „Ел и Клима Корект” ООД, гр. Сливен 
Участникът предлага по Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, да организира и изпълни поръчката при следните условия: 
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, конструктивно становище, и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:
- за соларни панели – 25 години;
- за инвертор – 5 години;
-за кабел – 5 години;
-за конектори – 5 години;
-за монтажна конструкция – 10 години.
Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация  и конструктивното становище. 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
7. Предлага срок за изпълнение на строежа 10 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
8.Представена е предлаганата от участника Организация за изпълнение на поръчката. Участникът представил като отделно приложение Строителна програма.
Участникът на стр.1 посочил, че в същата описва вижданията си, общ и специфичен подход към изпълнението на проекта, както и че е предвидена организация на екипа на участника, която да осигури перфектно изпълнение на дейностите по проекта. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът посочил предлаганата от него стратегия и методика за изпълнение на предмета на поръчката. На стр.2 комисията установи, че участникът предвидил създаване на всички необходим условия за стриктно спазване на времевия график за всеки възложен подобект. Така посоченото от участника комисията установи, че е текст показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като по обособена позиция №1 се предвижда възлагане изпълнението на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, който не е разделен на подобекти. 
Участникът посочил законовата и подзаконова нормативна уредба, който предвижда да спазва при изпълнение на предмета на поръчката. В тази част на приложението на стр.2 посочил Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, а на стр.3 посочил Наредба №10/03.07.2001г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване. Комисията установи, че така цитираните от участника подзаконови нормативни актове не са приложими към предмета на настоящата обществена поръчка. 
Участникът посочил предвидената от него технология и технологична последователност на строителните процеси. На стр.7 комисията установи, че участникът предвидил преди започване изпълнението на СМР да уведоми общината за уточняване на маршрутите за извозване на изкопаните излишни земни маси. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като в обхвата на СМР, които следва да бъдат изпълнени, не се включва изкоп и извозване на изкопани излишни маси. 
Посочена е предвидената от участника организация на строителната площадка. При посочване на дейностите, които участника ще извърши при подготовка на строителството на стр.9 участникът посочил, че работната му програма има за задача да осигури безопасност провеждане на строителния процес от деня на съставяне на акт обр.2 за откриване на строителството до деня на съставянето и подписването на акт обр.19. На стр.10 участникът посочил, че след приключване на СМР обектът се предава с акт 19 на възложителя, а на стр.11, че ще съставя акт обр.19 и сметка 22 и данъчна фактура, които представляват основание за междинно и окончателно отчитане и разплащане между страните. На стр.12 участникът предвидил приемане на строежа с протокол обр.19. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като на първо място в образеца на техническо предложение №9-3 участникът изрично посочил, че предлага срок за изпълнение на строежа 10 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Т.е. възложителят в образеца на техническо предложение и в проекта на договор е предвидил, че срокът за изпълнение приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), а не както е посочил участника с акт обр.19. На следващо място следва да се отбележи и факта, че в чл.7, ал.3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството не е предвидено съставяне и подписване на акт обр.19 и не става ясно какво визира с този акт в техническото си предложение участника. В проекта на договор възложителят не е предвидил междинно плащане, а само окончателно и то при спазване на изрично посочените в договора условия, като не е предвидено съставяне на акт обр.19 и сметка 22 – т.е. не става ясно какви точно документи предвижда да съставя участника и така посочените от участника документи не съответстват на документите по поръчката. 
На стр.10 участникът посочил, че по време на изпълнение на предвидените в работния проект дейности ще участва в подписването на съответните документи. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
На стр.11 при посочване на дейности по подготовка и предаване на обекта участникът посочил, че ще изготвя по всички части на проекта екзекутивни чертежи и документация. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочена е предвидената от участника последователност и взаимообвързаност на основните дейности. 
Представена е предвидената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси. Посочени са правата, задълженията и отговорностите на техническия ръководител, координатора по безопасност и здраве и специалиста по контрол на качеството.
На стр.14 при посочване на задълженията на техническия ръководител участникът предвидил да проучва проектите и проекто-сметната документация, да носи отговорност за проектните СМР в съответствие с ПСД. На стр.16 при посочване на задълженията на специалиста по контрол на качеството участникът предвидил подробно да проучва проектната документация. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочени са предвидените брой и вид механизация, както и е представен списък на основните материали, които ще бъдат вложени в обекта. 
Посочени са предвидените от участника мерки за опазване на околната среда. 
В тази част на техническото предложение на стр.20 участникът посочил, че ще вземе строги мерки, за да сведе до минимум разнасянето на кал от изкопните работи по пътищата. Посочено е, че отпадъчните води и заустването на строителната площадка ще бъде разрешено при съответните условия. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като в обхвата на СМР, които следва да бъдат изпълнени, не се включва изкоп по пътища и заустване на отпадъчни води. 
В тази част на приложението е предвидено и обслужване по смяната на масла на багери, челни товарачи и булдозери, които машини не са предвидени от участника на стр.17. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочена е предвидената от участника охрана на труда и дейностите, които ще предприеме в тази насока.
Участникът предвидил обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в организацията и са посочени мерки за предотвратяването им. В тази част на приложението на стр.25 участникът предвиди стриктно спазване на утвърдения проект и преди изпълнението на СМР в съответния подобект да извърши съгласуване с експлоатационните дружества отразените в кадастралната карта подземни комуникации. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. На следващо място строежът /обектът/ е един и не е разделен на подобекти. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
На стр.29 участникът предвидил за всеки подобект да разработи План за безопасност и здраве. Както се посочи по-горе, строежът /обектът/ е един и не е разделен на подобекти. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочени са предвидените от участника начини за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство. 
На стр.32 участникът предвидил всички дейности за осигуряване на качество да бъдат в съответствие с проектната документация. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Разработени са качествени аспекти на предложението като са посочени осем мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството.
Представен е и линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В представения линеен календарен график участникът определил общия срок като цяло на обекта, като включил всички дейности и необходими ресурси. 
Графикът показва продължителността и разпределението във времето на необходимите дейности и работи и е базиран на техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както и на организацията на участника за изпълнение на поръчката. Графикът представя подробно организацията на участника за изпълнение на поръчката и прецизира съответните дейности. Комисията установи, че в представения от участника линеен календарен график не е посочено разположението на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, каквото изискване възложителя посочил в образеца на техническо предложение. Този извод на комисията е с оглед на факта, че в графика участникът е посочил дейностите, предвидените служители и машини, но в таблицата към графика са посочени само числа, без да е посочено какво означават.
Представени са и:
1.декларации за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта  и условията на труд – образец №13;
2.ценово предложение.
Участникът предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 51 000 лв. без ДДС или 61 200 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка				4,50 лв./час
2. Допълнителни разходи  върху труд		100 %
3. Допълнителни  разходи върху механизация		50 %
4. Доставно -складови разходи				10 %
5. Печалба 							10 %
Приема предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената обществена поръчка. Съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения.
Представена е и остойностена количествена сметка на хартиен носител.
Комисията установи, че в образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил:
1.Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените по-горе изисквания към съдържанието им или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата спецификация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
2.Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.
В методиката за оценка на офертите е посочено, че на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея липси и несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.
При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от документацията за обществената поръчка, се констатира несъответствие и липса на елементи от съдържанието на Образец №9-3 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Мъглиж, участникът „Ел и Клима Корект” ООД, гр. Сливен да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж“ по Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

4. „Ел и Клима Корект” ООД, гр. Сливен 
Участникът предлага по Обособена позиция № 4: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, да организира и изпълни поръчката при следните условия: 
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, конструктивно становище, и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:
- за соларни панели – 25 години;
- за инвертор – 5 години;
-за кабел – 5 години;
-за конектори – 5 години;
-за монтажна конструкция – 10 години.
Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация  и конструктивното становище. 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
7. Предлага срок за изпълнение на строежа 10 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
8.Представена е предлаганата от участника Организация за изпълнение на поръчката. Участникът представил като отделно приложение Строителна програма.
Участникът на стр.1 посочил, че в същата описва вижданията си, общ и специфичен подход към изпълнението на проекта, както и че е предвидена организация на екипа на участника, която да осигури перфектно изпълнение на дейностите по проекта. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът посочил предлаганата от него стратегия и методика за изпълнение на предмета на поръчката. На стр.2 комисията установи, че участникът предвидил създаване на всички необходим условия за стриктно спазване на времевия график за всеки възложен подобект. Така посоченото от участника комисията установи, че е текст показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като по обособена позиция №1 се предвижда възлагане изпълнението на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, който не е разделен на подобекти. 
Участникът посочил законовата и подзаконова нормативна уредба, който предвижда да спазва при изпълнение на предмета на поръчката. В тази част на приложението на стр.2 посочил Наредба №1 от 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, а на стр.3 посочил Наредба №10/03.07.2001г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване. Комисията установи, че така цитираните от участника подзаконови нормативни актове не са приложими към предмета на настоящата обществена поръчка. 
Участникът посочил предвидената от него технология и технологична последователност на строителните процеси. На стр.7 комисията установи, че участникът предвидил преди започване изпълнението на СМР да уведоми общината за уточняване на маршрутите за извозване на изкопаните излишни земни маси. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като в обхвата на СМР, които следва да бъдат изпълнени, не се включва изкоп и извозване на изкопани излишни маси. 
Посочена е предвидената от участника организация на строителната площадка. При посочване на дейностите, които участника ще извърши при подготовка на строителството на стр.9 участникът посочил, че работната му програма има за задача да осигури безопасност провеждане на строителния процес от деня на съставяне на акт обр.2 за откриване на строителството до деня на съставянето и подписването на акт обр.19. На стр.10 участникът посочил, че след приключване на СМР обектът се предава с акт 19 на възложителя, а на стр.11, че ще съставя акт обр.19 и сметка 22 и данъчна фактура, които представляват основание за междинно и окончателно отчитане и разплащане между страните. На стр.12 участникът предвидил приемане на строежа с протокол обр.19. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като на първо място в образеца на техническо предложение №9-4 участникът изрично посочил, че предлага срок за изпълнение на строежа 10 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Т.е. възложителят в образеца на техническо предложение и в проекта на договор е предвидил, че срокът за изпълнение приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), а не както е посочил участника с акт обр.19. На следващо място следва да се отбележи и факта, че в чл.7, ал.3 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството не е предвидено съставяне и подписване на акт обр.19 и не става ясно какво визира с този акт в техническото си предложение участника. В проекта на договор възложителят не е предвидил междинно плащане, а само окончателно и то при спазване на изрично посочените в договора условия, като не е предвидено съставяне на акт обр.19 и сметка 22 – т.е. не става ясно какви точно документи предвижда да съставя участника и така посочените от участника документи не съответстват на документите по поръчката. 
На стр.10 участникът посочил, че по време на изпълнение на предвидените в работния проект дейности ще участва в подписването на съответните документи. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
На стр.11 при посочване на дейности по подготовка и предаване на обекта участникът посочил, че ще изготвя по всички части на проекта екзекутивни чертежи и документация. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочена е предвидената от участника последователност и взаимообвързаност на основните дейности. 
Представена е предвидената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси. Посочени са правата, задълженията и отговорностите на техническия ръководител, координатора по безопасност и здраве и специалиста по контрол на качеството.
На стр.14 при посочване на задълженията на техническия ръководител участникът предвидил да проучва проектите и проекто-сметната документация, да носи отговорност за проектните СМР в съответствие с ПСД. На стр.16 при посочване на задълженията на специалиста по контрол на качеството участникът предвидил подробно да проучва проектната документация. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочени са предвидените брой и вид механизация, както и е представен списък на основните материали, които ще бъдат вложени в обекта. 
Посочени са предвидените от участника мерки за опазване на околната среда. 
В тази част на техническото предложение на стр.20 участникът посочил, че ще вземе строги мерки, за да сведе до минимум разнасянето на кал от изкопните работи по пътищата. Посочено е, че отпадъчните води и заустването на строителната площадка ще бъде разрешено при съответните условия. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, тъй като в обхвата на СМР, които следва да бъдат изпълнени, не се включва изкоп по пътища и заустване на отпадъчни води. 
В тази част на приложението е предвидено и обслужване по смяната на масла на багери, челни товарачи и булдозери, които машини не са предвидени от участника на стр.17. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочена е предвидената от участника охрана на труда и дейностите, които ще предприеме в тази насока.
Участникът предвидил обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в организацията и са посочени мерки за предотвратяването им. В тази част на приложението на стр.25 участникът предвиди стриктно спазване на утвърдения проект и преди изпълнението на СМР в съответния подобект да извърши съгласуване с експлоатационните дружества отразените в кадастралната карта подземни комуникации. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. На следващо място строежът /обектът/ е един и не е разделен на подобекти. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
На стр.29 участникът предвидил за всеки подобект да разработи План за безопасност и здраве. Както се посочи по-горе, строежът /обектът/ е един и не е разделен на подобекти. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Посочени са предвидените от участника начини за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство. 
На стр.32 участникът предвидил всички дейности за осигуряване на качество да бъдат в съответствие с проектната документация. Както се посочи по-горе, от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Т.е. това е текст, показващ непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Разработени са качествени аспекти на предложението като са посочени осем мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството.
Представен е и линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В представения линеен календарен график участникът определил общия срок като цяло на обекта, като включил всички дейности и необходими ресурси. 
Графикът показва продължителността и разпределението във времето на необходимите дейности и работи и е базиран на техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както и на организацията на участника за изпълнение на поръчката. Графикът представя подробно организацията на участника за изпълнение на поръчката и прецизира съответните дейности. Комисията установи, че в представения от участника линеен календарен график не е посочено разположението на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност, каквото изискване възложителя посочил в образеца на техническо предложение. Този извод на комисията е с оглед на факта, че в графика участникът е посочил дейностите, предвидените служители и машини, но в таблицата към графика са посочени само числа, без да е посочено какво означават.
Представени са и:
1.декларации за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта  и условията на труд – образец №13;
2.ценово предложение.
Участникът предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 51 000 лв. без ДДС или 61 200 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка				4,50 лв./час
2. Допълнителни разходи  върху труд		100 %
3. Допълнителни  разходи върху механизация		50 %
4. Доставно -складови разходи				10 %
5. Печалба 							10 %
Приема предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената обществена поръчка. Съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения.
Представена е и остойностена количествена сметка на хартиен носител.
Комисията установи, че в образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил:
1.Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените по-горе изисквания към съдържанието им или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата спецификация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
2.Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.
В методиката за оценка на офертите е посочено, че на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея липси и несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.
При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от документацията за обществената поръчка, се констатира несъответствие и липса на елементи от съдържанието на Образец №9-4 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Мъглиж, участникът „Ел и Клима Корект” ООД, гр. Сливен да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж“ по Обособена позиция № 4: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

5. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора
Участникът предлага по Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия: 
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, конструктивно становище, и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:
- за монтаж на  Хибридна фотоволтаична система 30 KW – 5 години;
- за Хибридна фотоволтаична система 30 KW – 10 години.
Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-малки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
 4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация  и конструктивното становище. 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
7. Предлага срок за изпълнение на СМР на обекта 58 (петдесет и осем) календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
8. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което включва Организация за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, и съдържа предвидената от участника организация за изпълнение на поръчката, която представя изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съгласно Техническата спецификация и изложение на цялостния подход за изпълнение на дейностите по договора. Изложението съдържа описание на отделните дейности за изпълнение на поръчката и следните елементи:
последователност на извършване на дейностите, отчитайки времето за подготвителните дейности, обосновка за приетите решения, същинското изпълнение, завършване и предаване в съответствие с графика за изпълнение. 
организация на работата на ключовия екип, разпределянето на отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.
Като приложение е представен линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В представения линеен календарен график участникът определил общия срок като цяло на обекта, като включил всички дейности и необходими ресурси. 
Графикът показва последователността, продължителността и разпределението във времето на необходимите дейности и работи и е базиран на техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както и на организацията на участника за изпълнение на поръчката. Графикът представя подробно организацията на участника за изпълнение на поръчката и прецизира съответните дейности разположени във времето, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност. 
Комисията установи, че в представеното от участника предложение срокът за изпълнение не е предложен в различна мерна единица. Не се констатира разминаване между предложения срок за изпълнение и Линейния график. Не се констатира несъответствие и разминаване между  информацията в предложената организация на изпълнение и Линейния график. Не е предложен срок за изпълнение, който да надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. 
Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата спецификация и на действащото законодателство.
Комисията установи, че в представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и в приложенията към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Представени са и:
1.декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта  и условията на труд – образец №13;
2.ценово предложение.
Участникът предлага да изпълни поръчката по Обособена позиция №1 за обща цена в размер на 89 900 лв. без ДДС или 107 880 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка				27,00 лв./час
2. Допълнителни разходи  върху труд		8 %
3. Допълнителни  разходи върху механизация		10 %
4. Доставно -складови разходи				10 %
5. Печалба 							15 %
Приема предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената обществена поръчка. Съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения.
Представена е и остойностена количествена сметка на хартиен носител.
Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка офертата на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора в обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по Обособена позиция №1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, тъй като отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и е съобразено с предмета на поръчката.

6. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора
Участникът предлага по Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия: 
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, конструктивно становище, и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:
- за монтаж на  Фотоволтаична система 30 KW  – 5 години;
- за Фотоволтаична система 30 KW – 10 години.
Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-малки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
 4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация  и конструктивното становище. 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
7. Предлага срок за изпълнение на СМР на обекта 58 (петдесет и осем) календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
8. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което включва Организация за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, и съдържа предвидената от участника организация за изпълнение на поръчката, която представя изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съгласно Техническата спецификация и изложение на цялостния подход за изпълнение на дейностите по договора. Изложението съдържа описание на отделните дейности за изпълнение на поръчката и следните елементи:
последователност на извършване на дейностите, отчитайки времето за подготвителните дейности, обосновка за приетите решения, същинското изпълнение, завършване и предаване в съответствие с графика за изпълнение. 
организация на работата на ключовия екип, разпределянето на отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.
Като приложение е представен линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В представения линеен календарен график участникът определил общия срок като цяло на обекта, като включил всички дейности и необходими ресурси. 
Графикът показва последователността, продължителността и разпределението във времето на необходимите дейности и работи и е базиран на техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както и на организацията на участника за изпълнение на поръчката. Графикът представя подробно организацията на участника за изпълнение на поръчката и прецизира съответните дейности разположени във времето, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност. 
Комисията установи, че в представеното от участника предложение срокът за изпълнение не е предложен в различна мерна единица. Не се констатира разминаване между предложения срок за изпълнение и Линейния график. Не се констатира несъответствие и разминаване между  информацията в предложената организация на изпълнение и Линейния график. Не е предложен срок за изпълнение, който да надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. 
Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата спецификация и на действащото законодателство.
Комисията установи, че в представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и в приложенията към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Представени са и:
1.декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта  и условията на труд – образец №13;
2.ценово предложение.
Участникът предлага да изпълни поръчката по Обособена позиция №2 за обща цена в размер на 60 000 лв. без ДДС или 72 000 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка				27,00 лв./час
2. Допълнителни разходи  върху труд		8 %
3. Допълнителни  разходи върху механизация		10 %
4. Доставно -складови разходи				10 %
5. Печалба 							15 %
Приема предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената обществена поръчка. Съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения.
Представена е и остойностена количествена сметка на хартиен носител.
Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка офертата на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора в обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, тъй като отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и е съобразено с предмета на поръчката.

7. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора
Участникът предлага по Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия: 
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, конструктивно становище, и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:
- за монтаж на  Фотоволтаична система 30 KW  – 5 години;
- за Фотоволтаична система 30 KW – 10 години.
Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-малки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
 4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация  и конструктивното становище. 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
7. Предлага срок за изпълнение на СМР на обекта 58 (петдесет и осем) календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
8. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което включва Организация за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, и съдържа предвидената от участника организация за изпълнение на поръчката, която представя изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съгласно Техническата спецификация и изложение на цялостния подход за изпълнение на дейностите по договора. Изложението съдържа описание на отделните дейности за изпълнение на поръчката и следните елементи:
последователност на извършване на дейностите, отчитайки времето за подготвителните дейности, обосновка за приетите решения, същинското изпълнение, завършване и предаване в съответствие с графика за изпълнение. 
организация на работата на ключовия екип, разпределянето на отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.
Като приложение е представен линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В представения линеен календарен график участникът определил общия срок като цяло на обекта, като включил всички дейности и необходими ресурси. 
Графикът показва последователността, продължителността и разпределението във времето на необходимите дейности и работи и е базиран на техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както и на организацията на участника за изпълнение на поръчката. Графикът представя подробно организацията на участника за изпълнение на поръчката и прецизира съответните дейности разположени във времето, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност. 
Комисията установи, че в представеното от участника предложение срокът за изпълнение не е предложен в различна мерна единица. Не се констатира разминаване между предложения срок за изпълнение и Линейния график. Не се констатира несъответствие и разминаване между  информацията в предложената организация на изпълнение и Линейния график. Не е предложен срок за изпълнение, който да надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. 
Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата спецификация и на действащото законодателство.
Комисията установи, че в представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и в приложенията към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Представени са и:
1.декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта  и условията на труд – образец №13;
2.ценово предложение.
Участникът предлага да изпълни поръчката по Обособена позиция №3 за обща цена в размер на 60 000 лв. без ДДС или 72 000 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка				27,00 лв./час
2. Допълнителни разходи  върху труд		8 %
3. Допълнителни  разходи върху механизация		10 %
4. Доставно -складови разходи				10 %
5. Печалба 							15 %
Приема предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената обществена поръчка. Съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения.
Представена е и остойностена количествена сметка на хартиен носител.
Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка офертата на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора в обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, тъй като отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и е съобразено с предмета на поръчката.

8. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора
Участникът предлага по Обособена позиция № 4 Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на възложителя при следните условия: 
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, конструктивно становище, и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:
- за монтаж на  Фотоволтаична система 30 KW  – 5 години;
- за Фотоволтаична система 30 KW – 10 години.
Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-малки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
 4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация  и конструктивното становище. 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
7. Предлага срок за изпълнение на СМР на обекта 58 (петдесет и осем) календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
8. Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, което включва Организация за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя, и съдържа предвидената от участника организация за изпълнение на поръчката, която представя изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съгласно Техническата спецификация и изложение на цялостния подход за изпълнение на дейностите по договора. Изложението съдържа описание на отделните дейности за изпълнение на поръчката и следните елементи:
последователност на извършване на дейностите, отчитайки времето за подготвителните дейности, обосновка за приетите решения, същинското изпълнение, завършване и предаване в съответствие с графика за изпълнение. 
организация на работата на ключовия екип, разпределянето на отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.
Като приложение е представен линеен календарен график за изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. В представения линеен календарен график участникът определил общия срок като цяло на обекта, като включил всички дейности и необходими ресурси. 
Графикът показва последователността, продължителността и разпределението във времето на необходимите дейности и работи и е базиран на техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както и на организацията на участника за изпълнение на поръчката. Графикът представя подробно организацията на участника за изпълнение на поръчката и прецизира съответните дейности разположени във времето, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност. 
Комисията установи, че в представеното от участника предложение срокът за изпълнение не е предложен в различна мерна единица. Не се констатира разминаване между предложения срок за изпълнение и Линейния график. Не се констатира несъответствие и разминаване между  информацията в предложената организация на изпълнение и Линейния график. Не е предложен срок за изпълнение, който да надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката. 
Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата спецификация и на действащото законодателство.
Комисията установи, че в представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и в приложенията към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка.
Представени са и:
1.декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта  и условията на труд – образец №13;
2.ценово предложение.
Участникът предлага да изпълни поръчката по Обособена позиция №4 за обща цена в размер на 60 000 лв. без ДДС или 72 000 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка				27,00 лв./час
2. Допълнителни разходи  върху труд		8 %
3. Допълнителни  разходи върху механизация		10 %
4. Доставно -складови разходи				10 %
5. Печалба 							15 %
Приема предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената обществена поръчка. Съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения.
Представена е и остойностена количествена сметка на хартиен носител.
Ето защо комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка офертата на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора в обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по Обособена позиция № 4 Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, тъй като отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и е съобразено с предмета на поръчката.

9. „ИВТ Дивелъпмънт” ЕООД, гр. София 
Участникът предлага по Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, да организира и изпълни поръчката при следните условия: 
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, конструктивно становище, и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:
- за фотоволтаични модули – 25 години;
- за акумулатори на електрическа енергия – 3 години;
- за инвертори – 5 години;
-за кабели и конектори МС4 – 10 години;
-всички други видове СМР – 5 години.
Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация  и конструктивното становище. 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
7. Предлага срок за изпълнение на строежа 60 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
8.Представена е предлаганата от участника Организация за изпълнение на поръчката. 
Участникът направил описание на обекта съгласно представената от възложителя техническа документация. 
Посочил предвидените подготвителни дейности и предвидил, че в този период ще създаде организационната структура за управление на проекта, ще направи оценка на риска за изпълнението на проекта. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът посочил предвидените от него стъпки при организация на доставката на необходими материали и оборудване за изпълнение на поръчката. Посочени са предвидените от участника стъпки, като в стъпка 5 е посочено, че е отговорен за доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на проекта. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът предвидил, че описаните технологични изисквания ще се спазят стриктно при изпълнение на видове строителни и монтажни работи, предвидени в проекта. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът направил описание на технологията на изпълнение на видовете дейности и мерките за контрол на качеството. В тази част на техническото предложение участникът отново посочил, че видовете строителни и монтажни работи са определени в работния проект. Предвидено е монтажът на конструкциите да се изпълнява само съгласно одобрените проекти. Натоварването на готовите монтирани части на конструкциите ще се извършва само след приключване на всички монтажни работи съгласно проекта. Монтажът на панелите ще се изпълнява само съгласно одобрените проекти. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
В тази част на техническото предложение при посочване на електромонтажните дейности участникът предвидил качеството и типа на всички материали, влагани в строежа, да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г. Цитираната от участника наредба е отменена през 2015г. и приложимата съгласно действащото законодателство е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.
При посочване на предвидените от участника дейности при измервания и проверки е предвидено изпитването да бъде извършено в съответствие с проекта. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата документация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа спецификация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
При посочване на предвидената от участника методика за осигуряване на качеството на строителните работи, участникът предвидил изпълнение на СМР в технологична последователност и срокове, определени в проекта. Предвидено е да се придържа към всички посочени условия в работните проекти, както и да използва материали с технически спецификации, съответстващи на тези, посочени в работните проекти. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
В тази част на техническото предложение участникът отново предвидил съответствието на материалите да бъде оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г. Цитираната от участника наредба е отменена през 2015г. и приложимата съгласно действащото законодателство е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.
Посочени са предвидените от участника основни етапи на системата за контрол на качеството: входящ контрол за съответствие на материалите, контрол на съхраняването на материалите, периодичен контрол на изпълнението, обучение на изпълнителския състави, извършване на проби и тестове, приемане на видовете СМР.
Представена е предвидената от участника организация за изпълнение по линеен графи и срокове за изпълнение. В тази част на техническото предложение отново е предвидено изпълнение на СМР, предвидени в проекта; посочено е, че в линейния график е показана технологична последователност на изпълнение на предвидените по инвестиционен проект СМР. За отделните видове СМР участникът посочил задълженията на предвидения от него персонал и за техническия ръководител и отговорника по контрол на качеството за всяка дейност е предвидил да проучват проектната документация. При монтажа на конструкциите, монтажа на акумулаторния блок, монтажа на хибриден инвертор, монтажа на панели, монтажа на кабел и монтажа на конектори е предвидено допълнително техническия ръководител да разглежда и предава работните проекти на изпълнителите, а работниците е посочено, че ще спазват техническия проект. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Посочил нормативната и регулаторната рамка, която предвижда да спазва и в тази част на техническото предложение комисията установи, че участникът предвидил да спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г. Цитираната от участника наредба е отменена през 2015г. и приложимата съгласно действащото законодателство е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.
Посочени са предвидените от участника мерки за вътрешен контрол, които ще бъдат въведени при изпълнение на предмета на поръчката. В тази част на техническото предложение участникът отново предвидил, че ще установи изискванията, свързани с проекта, доставката на материали е предвидено да се извършва съгласно офертата и ще отговаря на изискванията, включени в екзекутивната документация. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Посочена е предвидената от участника организация на работата на екипа от експерти. Посочени са задълженията и отговорностите на предвидените от участника ключови експерти: технически ръководител на обекта, отговорник по контрол на качеството, специалист по ЗБУТ, специалист по опазване на околната среда, специалист ПТО, отговорник за доставките, отговорник за механизацията. Посочени са предвидените комуникационни връзки и канали, които ще бъдат използвани при изпълнение на обекта, предмет на поръчката. В тази част на техническото предложение участникът отново посочил, че има възможност за производство и/или доставка на строителни продукти в количество и с качество, необходими за изпълнение на инвестиционния проект. Т.е. отново е налице текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Не е изготвен инвестиционен проект. 
При посочване на правата и задълженията на техническия ръководител участникът посочил, че ще участва във всички вътрешни в обединението срещи. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към настоящата обществена поръчка, тъй като участник, подал оферта е „ИВТ Дивелъпмънт“ ЕООД, а не обединение. 
Посочени са предвидените от участника мерки за безопасни и здравословни условия на труд. В тази част на техническото предложение участникът предвидил да спазва одобрения от възложителя и от компетентните органи План за безопасност и здраве за всеки един строеж. Така посочено от участника не съответства на техническата спецификация, тъй като от същата безспорно се установява, че строежът е един, а не няколко. 
Посочени са предвидени от участника мерки за безопасност и здраве, които гарантират максимална сигурност на собствения персонал и служителите, работещи в сградата на обекта, предмет на подмяна и модернизация. Посочени са и предвидените от участника мерки за опазване на околната среда. 
Приложен е график за изпълнение. В представения график участникът определил общия срок като цяло на строежа, като включил всички дейности и необходими ресурси. 
Графикът показва последователността, продължителността и разпределението във времето на необходимите дейности и работи и е базиран на техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както и на организацията на участника за изпълнение на поръчката. Графикът представя подробно организацията на участника за изпълнение на поръчката и прецизира съответните дейности разположени във времето, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност. 
Комисията установи следната липса: участникът не е представил изискуемите от възложителя съобразно образеца на техническо предложение диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. 
Представени са и:
1.декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта  и условията на труд – образец №13;
2.ценово предложение.
Участникът предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 89 775 лв. без ДДС или 107 730 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка				10 лв./час
2. Допълнителни разходи  върху труд		15 %
3. Допълнителни  разходи върху механизация		100 %
4. Доставно -складови разходи				45 %
5. Печалба 							10 %
Приема предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената обществена поръчка. Съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения.
Представена е и остойностена количествена сметка на хартиен носител.
Комисията установи, че в образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил:
1.Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените по-горе изисквания към съдържанието им или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата спецификация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
2.Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.
В методиката за оценка на офертите е посочено, че на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея липси и несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.
При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от документацията за обществената поръчка, се констатира несъответствие и липса на елементи от съдържанието на Образец №9-1 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Мъглиж, участникът „ИВТ Дивелъпмънт” ЕООД, гр. София да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж“ по Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

Участникът предлага по Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, да организира и изпълни поръчката при следните условия: 
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, конструктивно становище, и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:
- за фотоволтаични модули – 25 години;
- за инвертори – 5 години;
-за кабели и конектори МС4 – 10 години;
-всички други видове СМР – 5 години.
Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация  и конструктивното становище. 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
7. Предлага срок за изпълнение на строежа 60 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
8.Представена е предлаганата от участника Организация за изпълнение на поръчката. 
Участникът направил описание на обекта съгласно представената от възложителя техническа документация. 
Посочил предвидените подготвителни дейности и предвидил, че в този период ще създаде организационната структура за управление на проекта, ще направи оценка на риска за изпълнението на проекта. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът посочил предвидените от него стъпки при организация на доставката на необходими материали и оборудване за изпълнение на поръчката. Посочени са предвидените от участника стъпки, като в стъпка 5 е посочено, че е отговорен за доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на проекта. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът предвидил, че описаните технологични изисквания ще се спазят стриктно при изпълнение на видове строителни и монтажни работи, предвидени в проекта. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът направил описание на технологията на изпълнение на видовете дейности и мерките за контрол на качеството. В тази част на техническото предложение участникът отново посочил, че видовете строителни и монтажни работи са определени в работния проект. Предвидено е монтажът на конструкциите да се изпълнява само съгласно одобрените проекти. Натоварването на готовите монтирани части на конструкциите ще се извършва само след приключване на всички монтажни работи съгласно проекта. Монтажът на панелите ще се изпълнява само съгласно одобрените проекти. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
В тази част на техническото предложение при посочване на електромонтажните дейности участникът предвидил качеството и типа на всички материали, влагани в строежа, да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г. Цитираната от участника наредба е отменена през 2015г. и приложимата съгласно действащото законодателство е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.
При посочване на предвидените от участника дейности при измервания и проверки е предвидено изпитването да бъде извършено в съответствие с проекта. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата документация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа спецификация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
При посочване на предвидената от участника методика за осигуряване на качеството на строителните работи, участникът предвидил изпълнение на СМР в технологична последователност и срокове, определени в проекта. Предвидено е да се придържа към всички посочени условия в работните проекти, както и да използва материали с технически спецификации, съответстващи на тези, посочени в работните проекти. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
В тази част на техническото предложение участникът отново предвидил съответствието на материалите да бъде оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г. Цитираната от участника наредба е отменена през 2015г. и приложимата съгласно действащото законодателство е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.
Посочени са предвидените от участника основни етапи на системата за контрол на качеството: входящ контрол за съответствие на материалите, контрол на съхраняването на материалите, периодичен контрол на изпълнението, обучение на изпълнителския състави, извършване на проби и тестове, приемане на видовете СМР.
Представена е предвидената от участника организация за изпълнение по линеен графи и срокове за изпълнение. В тази част на техническото предложение отново е предвидено изпълнение на СМР, предвидени в проекта; посочено е, че в линейния график е показана технологична последователност на изпълнение на предвидените по инвестиционен проект СМР. За отделните видове СМР участникът посочил задълженията на предвидения от него персонал и за техническия ръководител и отговорника по контрол на качеството за всяка дейност е предвидил да проучват проектната документация. При монтажа на конструкцията, монтажа на инвертора, монтажа на панели, монтажа на кабел и монтажа на конектори е предвидено допълнително техническия ръководител да разглежда и предава работните проекти на изпълнителите, а работниците е посочено, че ще спазват техническия проект. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Посочил нормативната и регулаторната рамка, която предвижда да спазва и в тази част на техническото предложение комисията установи, че участникът предвидил да спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г. Цитираната от участника наредба е отменена през 2015г. и приложимата съгласно действащото законодателство е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.
Посочени са предвидените от участника мерки за вътрешен контрол, които ще бъдат въведени при изпълнение на предмета на поръчката. В тази част на техническото предложение участникът отново предвидил, че ще установи изискванията, свързани с проекта, доставката на материали е предвидено да се извършва съгласно офертата и ще отговаря на изискванията, включени в екзекутивната документация. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Посочена е предвидената от участника организация на работата на екипа от експерти. Посочени са задълженията и отговорностите на предвидените от участника ключови експерти: технически ръководител на обекта, отговорник по контрол на качеството, специалист по ЗБУТ, специалист по опазване на околната среда, специалист ПТО, отговорник за доставките, отговорник за механизацията. Посочени са предвидените комуникационни връзки и канали, които ще бъдат използвани при изпълнение на обекта, предмет на поръчката. В тази част на техническото предложение участникът отново посочил, че има възможност за производство и/или доставка на строителни продукти в количество и с качество, необходими за изпълнение на инвестиционния проект. Т.е. отново е налице текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Не е изготвен инвестиционен проект. 
При посочване на правата и задълженията на техническия ръководител участникът посочил, че ще участва във всички вътрешни в обединението срещи. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към настоящата обществена поръчка, тъй като участник, подал оферта е „ИВТ Дивелъпмънт“ ЕООД, а не обединение. 
Посочени са предвидените от участника мерки за безопасни и здравословни условия на труд. В тази част на техническото предложение участникът предвидил да спазва одобрения от възложителя и от компетентните органи План за безопасност и здраве за всеки един строеж. Така посочено от участника не съответства на техническата спецификация, тъй като от същата безспорно се установява, че строежът е един, а не няколко. 
Посочени са предвидени от участника мерки за безопасност и здраве, които гарантират максимална сигурност на собствения персонал и служителите, работещи в сградата на обекта, предмет на подмяна и модернизация. Посочени са и предвидените от участника мерки за опазване на околната среда. 
Приложен е график за изпълнение. В представения график участникът определил общия срок като цяло на строежа, като включил всички дейности и необходими ресурси. 
Графикът показва последователността, продължителността и разпределението във времето на необходимите дейности и работи и е базиран на техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както и на организацията на участника за изпълнение на поръчката. Графикът представя подробно организацията на участника за изпълнение на поръчката и прецизира съответните дейности разположени във времето, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност. 
Комисията установи следната липса: участникът не е представил изискуемите от възложителя съобразно образеца на техническо предложение диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. 
Представени са и:
1.декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта  и условията на труд – образец №13;
2.ценово предложение.
Участникът предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 59 794 лв. без ДДС или 71 752,80 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка				10 лв./час
2. Допълнителни разходи  върху труд		15 %
3. Допълнителни  разходи върху механизация		100 %
4. Доставно -складови разходи				45 %
5. Печалба 							10 %
Приема предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената обществена поръчка. Съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения.
Представена е и остойностена количествена сметка на хартиен носител.
Комисията установи, че в образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил:
1.Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените по-горе изисквания към съдържанието им или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата спецификация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
2.Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.
В методиката за оценка на офертите е посочено, че на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея липси и несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.
При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от документацията за обществената поръчка, се констатира несъответствие и липса на елементи от съдържанието на Образец №9-2 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Мъглиж, участникът „ИВТ Дивелъпмънт” ЕООД, гр. София да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж“ по Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

Участникът предлага по Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка“ в гр.Мъглиж”, да организира и изпълни поръчката при следните условия: 
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, конструктивно становище, и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:
- за фотоволтаични модули – 25 години;
- за инвертори – 5 години;
-за кабели и конектори МС4 – 10 години;
-всички други видове СМР – 5 години.
Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация  и конструктивното становище. 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
7. Предлага срок за изпълнение на строежа 60 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
8.Представена е предлаганата от участника Организация за изпълнение на поръчката. 
Участникът направил описание на обекта съгласно представената от възложителя техническа документация. 
Посочил предвидените подготвителни дейности и предвидил, че в този период ще създаде организационната структура за управление на проекта, ще направи оценка на риска за изпълнението на проекта. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът посочил предвидените от него стъпки при организация на доставката на необходими материали и оборудване за изпълнение на поръчката. Посочени са предвидените от участника стъпки, като в стъпка 5 е посочено, че е отговорен за доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на проекта. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът предвидил, че описаните технологични изисквания ще се спазят стриктно при изпълнение на видове строителни и монтажни работи, предвидени в проекта. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът направил описание на технологията на изпълнение на видовете дейности и мерките за контрол на качеството. В тази част на техническото предложение участникът отново посочил, че видовете строителни и монтажни работи са определени в работния проект. Предвидено е монтажът на конструкциите да се изпълнява само съгласно одобрените проекти. Натоварването на готовите монтирани части на конструкциите ще се извършва само след приключване на всички монтажни работи съгласно проекта. Монтажът на панелите ще се изпълнява само съгласно одобрените проекти. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
В тази част на техническото предложение при посочване на електромонтажните дейности участникът предвидил качеството и типа на всички материали, влагани в строежа, да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г. Цитираната от участника наредба е отменена през 2015г. и приложимата съгласно действащото законодателство е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.
При посочване на предвидените от участника дейности при измервания и проверки е предвидено изпитването да бъде извършено в съответствие с проекта. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата документация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа спецификация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
При посочване на предвидената от участника методика за осигуряване на качеството на строителните работи, участникът предвидил изпълнение на СМР в технологична последователност и срокове, определени в проекта. Предвидено е да се придържа към всички посочени условия в работните проекти, както и да използва материали с технически спецификации, съответстващи на тези, посочени в работните проекти. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
В тази част на техническото предложение участникът отново предвидил съответствието на материалите да бъде оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г. Цитираната от участника наредба е отменена през 2015г. и приложимата съгласно действащото законодателство е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.
Посочени са предвидените от участника основни етапи на системата за контрол на качеството: входящ контрол за съответствие на материалите, контрол на съхраняването на материалите, периодичен контрол на изпълнението, обучение на изпълнителския състави, извършване на проби и тестове, приемане на видовете СМР.
Представена е предвидената от участника организация за изпълнение по линеен графи и срокове за изпълнение. В тази част на техническото предложение отново е предвидено изпълнение на СМР, предвидени в проекта; посочено е, че в линейния график е показана технологична последователност на изпълнение на предвидените по инвестиционен проект СМР. За отделните видове СМР участникът посочил задълженията на предвидения от него персонал и за техническия ръководител и отговорника по контрол на качеството за всяка дейност е предвидил да проучват проектната документация. При монтажа на конструкцията, монтажа на инвертора, монтажа на панели, монтажа на кабел и монтажа на конектори е предвидено допълнително техническия ръководител да разглежда и предава работните проекти на изпълнителите, а работниците е посочено, че ще спазват техническия проект. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Посочил нормативната и регулаторната рамка, която предвижда да спазва и в тази част на техническото предложение комисията установи, че участникът предвидил да спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г. Цитираната от участника наредба е отменена през 2015г. и приложимата съгласно действащото законодателство е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.
Посочени са предвидените от участника мерки за вътрешен контрол, които ще бъдат въведени при изпълнение на предмета на поръчката. В тази част на техническото предложение участникът отново предвидил, че ще установи изискванията, свързани с проекта, доставката на материали е предвидено да се извършва съгласно офертата и ще отговаря на изискванията, включени в екзекутивната документация. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Посочена е предвидената от участника организация на работата на екипа от експерти. Посочени са задълженията и отговорностите на предвидените от участника ключови експерти: технически ръководител на обекта, отговорник по контрол на качеството, специалист по ЗБУТ, специалист по опазване на околната среда, специалист ПТО, отговорник за доставките, отговорник за механизацията. Посочени са предвидените комуникационни връзки и канали, които ще бъдат използвани при изпълнение на обекта, предмет на поръчката. В тази част на техническото предложение участникът отново посочил, че има възможност за производство и/или доставка на строителни продукти в количество и с качество, необходими за изпълнение на инвестиционния проект. Т.е. отново е налице текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Не е изготвен инвестиционен проект. 
При посочване на правата и задълженията на техническия ръководител участникът посочил, че ще участва във всички вътрешни в обединението срещи. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към настоящата обществена поръчка, тъй като участник, подал оферта е „ИВТ Дивелъпмънт“ ЕООД, а не обединение. 
Посочени са предвидените от участника мерки за безопасни и здравословни условия на труд. В тази част на техническото предложение участникът предвидил да спазва одобрения от възложителя и от компетентните органи План за безопасност и здраве за всеки един строеж. Така посочено от участника не съответства на техническата спецификация, тъй като от същата безспорно се установява, че строежът е един, а не няколко. 
Посочени са предвидени от участника мерки за безопасност и здраве, които гарантират максимална сигурност на собствения персонал и служителите, работещи в сградата на обекта, предмет на подмяна и модернизация. Посочени са и предвидените от участника мерки за опазване на околната среда. 
Приложен е график за изпълнение. В представения график участникът определил общия срок като цяло на строежа, като включил всички дейности и необходими ресурси. 
Графикът показва последователността, продължителността и разпределението във времето на необходимите дейности и работи и е базиран на техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както и на организацията на участника за изпълнение на поръчката. Графикът представя подробно организацията на участника за изпълнение на поръчката и прецизира съответните дейности разположени във времето, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност. 
Комисията установи следната липса: участникът не е представил изискуемите от възложителя съобразно образеца на техническо предложение диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. 
Представени са и:
1.декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта  и условията на труд – образец №13;
2.ценово предложение.
Участникът предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 59 794 лв. без ДДС или 71 752,80 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка				10 лв./час
2. Допълнителни разходи  върху труд		15 %
3. Допълнителни  разходи върху механизация		100 %
4. Доставно -складови разходи				45 %
5. Печалба 							10 %
Приема предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената обществена поръчка. Съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения.
Представена е и остойностена количествена сметка на хартиен носител.
Комисията установи, че в образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил:
1.Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените по-горе изисквания към съдържанието им или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата спецификация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
2.Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.
В методиката за оценка на офертите е посочено, че на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея липси и несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.
При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от документацията за обществената поръчка, се констатира несъответствие и липса на елементи от съдържанието на Образец №9-3 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Мъглиж, участникът „ИВТ Дивелъпмънт” ЕООД, гр. София да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж“ по Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка“ в гр.Мъглиж”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

Участникът предлага по Обособена позиция № 4: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929“ в с.Юлиево”, да организира и изпълни поръчката при следните условия: 
1.При изпълнение предмета на поръчката ще се придържа точно към указанията на Възложителя, Техническата спецификация, конструктивно становище, и към всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
2. Предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са, както следва:
- за фотоволтаични модули – 25 години;
- за инвертори – 5 години;
-за кабели и конектори МС4 – 10 години;
-всички други видове СМР – 5 години.
Комисията установи, че посочените от участника гаранционни срокове не са по-кратки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
4. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата.
5. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация  и конструктивното становище. 
6. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
7. Предлага срок за изпълнение на строежа 60 календарни дни, който започва от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
8.Представена е предлаганата от участника Организация за изпълнение на поръчката. 
Участникът направил описание на обекта съгласно представената от възложителя техническа документация. 
Посочил предвидените подготвителни дейности и предвидил, че в този период ще създаде организационната структура за управление на проекта, ще направи оценка на риска за изпълнението на проекта. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът посочил предвидените от него стъпки при организация на доставката на необходими материали и оборудване за изпълнение на поръчката. Посочени са предвидените от участника стъпки, като в стъпка 5 е посочено, че е отговорен за доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на проекта. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът предвидил, че описаните технологични изисквания ще се спазят стриктно при изпълнение на видове строителни и монтажни работи, предвидени в проекта. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Участникът направил описание на технологията на изпълнение на видовете дейности и мерките за контрол на качеството. В тази част на техническото предложение участникът отново посочил, че видовете строителни и монтажни работи са определени в работния проект. Предвидено е монтажът на конструкциите да се изпълнява само съгласно одобрените проекти. Натоварването на готовите монтирани части на конструкциите ще се извършва само след приключване на всички монтажни работи съгласно проекта. Монтажът на панелите ще се изпълнява само съгласно одобрените проекти. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
В тази част на техническото предложение при посочване на електромонтажните дейности участникът предвидил качеството и типа на всички материали, влагани в строежа, да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г. Цитираната от участника наредба е отменена през 2015г. и приложимата съгласно действащото законодателство е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.
При посочване на предвидените от участника дейности при измервания и проверки е предвидено изпитването да бъде извършено в съответствие с проекта. Т.е. това отново е текст, който не съответства на техническата документация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа спецификация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
При посочване на предвидената от участника методика за осигуряване на качеството на строителните работи, участникът предвидил изпълнение на СМР в технологична последователност и срокове, определени в проекта. Предвидено е да се придържа към всички посочени условия в работните проекти, както и да използва материали с технически спецификации, съответстващи на тези, посочени в работните проекти. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
В тази част на техническото предложение участникът отново предвидил съответствието на материалите да бъде оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г. Цитираната от участника наредба е отменена през 2015г. и приложимата съгласно действащото законодателство е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.
Посочени са предвидените от участника основни етапи на системата за контрол на качеството: входящ контрол за съответствие на материалите, контрол на съхраняването на материалите, периодичен контрол на изпълнението, обучение на изпълнителския състави, извършване на проби и тестове, приемане на видовете СМР.
Представена е предвидената от участника организация за изпълнение по линеен графи и срокове за изпълнение. В тази част на техническото предложение отново е предвидено изпълнение на СМР, предвидени в проекта; посочено е, че в линейния график е показана технологична последователност на изпълнение на предвидените по инвестиционен проект СМР. За отделните видове СМР участникът посочил задълженията на предвидения от него персонал и за техническия ръководител и отговорника по контрол на качеството за всяка дейност е предвидил да проучват проектната документация. При монтажа на конструкцията, монтажа на инвертора, монтажа на панели, монтажа на кабел и монтажа на конектори е предвидено допълнително техническия ръководител да разглежда и предава работните проекти на изпълнителите, а работниците е посочено, че ще спазват техническия проект. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Посочил нормативната и регулаторната рамка, която предвижда да спазва и в тази част на техническото предложение комисията установи, че участникът предвидил да спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г. Цитираната от участника наредба е отменена през 2015г. и приложимата съгласно действащото законодателство е Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г.
Посочени са предвидените от участника мерки за вътрешен контрол, които ще бъдат въведени при изпълнение на предмета на поръчката. В тази част на техническото предложение участникът отново предвидил, че ще установи изискванията, свързани с проекта, доставката на материали е предвидено да се извършва съгласно офертата и ще отговаря на изискванията, включени в екзекутивната документация. Т.е. установи се наличие на текстове, които не съответстват на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище.
Посочена е предвидената от участника организация на работата на екипа от експерти. Посочени са задълженията и отговорностите на предвидените от участника ключови експерти: технически ръководител на обекта, отговорник по контрол на качеството, специалист по ЗБУТ, специалист по опазване на околната среда, специалист ПТО, отговорник за доставките, отговорник за механизацията. Посочени са предвидените комуникационни връзки и канали, които ще бъдат използвани при изпълнение на обекта, предмет на поръчката. В тази част на техническото предложение участникът отново посочил, че има възможност за производство и/или доставка на строителни продукти в количество и с качество, необходими за изпълнение на инвестиционния проект. Т.е. отново е налице текст, който не съответства на техническата спецификация на възложителя, тъй като от представената в профила на купувача на община Мъглиж техническа документация се установява, че за обекта не е изготвен проект, а са налични Техническа спецификация и конструктивно становище. Не е изготвен инвестиционен проект. 
При посочване на правата и задълженията на техническия ръководител участникът посочил, че ще участва във всички вътрешни в обединението срещи. Така посоченото от участника е текст, показващ непредназначеност към настоящата обществена поръчка, тъй като участник, подал оферта е „ИВТ Дивелъпмънт“ ЕООД, а не обединение. 
Посочени са предвидените от участника мерки за безопасни и здравословни условия на труд. В тази част на техническото предложение участникът предвидил да спазва одобрения от възложителя и от компетентните органи План за безопасност и здраве за всеки един строеж. Така посочено от участника не съответства на техническата спецификация, тъй като от същата безспорно се установява, че строежът е един, а не няколко. 
Посочени са предвидени от участника мерки за безопасност и здраве, които гарантират максимална сигурност на собствения персонал и служителите, работещи в сградата на обекта, предмет на подмяна и модернизация. Посочени са и предвидените от участника мерки за опазване на околната среда. 
Приложен е график за изпълнение. В представения график участникът определил общия срок като цяло на строежа, като включил всички дейности и необходими ресурси. 
Графикът показва последователността, продължителността и разпределението във времето на необходимите дейности и работи и е базиран на техническата спецификация и изисквания на Възложителя, както и на организацията на участника за изпълнение на поръчката. Графикът представя подробно организацията на участника за изпълнение на поръчката и прецизира съответните дейности разположени във времето, разположение на човешки и технически ресурси и тяхното взаимодействие и обвързаност. 
Комисията установи следната липса: участникът не е представил изискуемите от възложителя съобразно образеца на техническо предложение диаграма на работната ръка и диаграма на използваната механизация. 
Представени са и:
1.декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта  и условията на труд – образец №13;
2.ценово предложение.
Участникът предлага да изпълни поръчката за обща цена в размер на 59 794 лв. без ДДС или 71 752,80 лв. с ДДС, съгласно приложена остойностена количествена сметка.
Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, а именно:
1. Средна часова ставка				10 лв./час
2. Допълнителни разходи  върху труд		15 %
3. Допълнителни  разходи върху механизация		100 %
4. Доставно -складови разходи				45 %
5. Печалба 							10 %
Приема предложения от Възложителя в проекта на Договор начин на плащане.
Декларира, че е запознат с указанията и условията за участие в обявената обществена поръчка. Съгласен е с поставените условия и ги приема без възражения.
Представена е и остойностена количествена сметка на хартиен носител.
Комисията установи, че в образеца на техническо предложение възложителят изрично посочил:
1.Ако участник не представи предложение за изпълнение на поръчката и/или приложения към него съобразно посочените по-горе изисквания към съдържанието им или ако представените документи не съответстват на изискванията на възложителя и/или на техническата спецификация и/или на действащото законодателство, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
2.Ако в предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от приложенията към него участникът е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка, офертата на участника се отстранява като неотговаряща на това предварително условие на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Имайки предвид горните изводи, Комисията водейки се от изискването на чл.101, ал.5 от ЗОП, което приема за императивно, а именно, че когато участникът изготвя своята оферта той следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, приема, че съдържанието на техническото предложение не бива да се разбира от участника като нещо, което той може да видоизменя, променя или не спазва, предвид факта, че посоченото в процедурата съдържание е въздигнато от възложителя, като минимално такова и задължително за спазване. Нарушаването на това минимално съдържание всъщност е и нарушаване на императивната разпоредба на чл.101, ал.5 от ЗОП, както и императивна предпоставка за комисията да приложи разпоредбата на чл.107, т.2 б.“а“ от ЗОП. Изискването за минимално съдържание не е самоцелно зададено от Възложителя. Възложителят е рамкирал минималното съдържание на волеизявленията на участниците как те ще изпълнят предмета на поръчката, ако бъдат определени за изпълнители. В този смисъл тяхното техническо предложение не е просто някакво съответствие или не на някакво предварително обявено минимално съдържание. Това е част от техническата оферта на участника. Като такава тя има самостоятелна и значимо определяща правна стойност, а именно това е обвързващо участника предложение, което, ако участника бъде определен за изпълнител, ще бъде част от договорните му задължения. Ето защо е недопустимо комисията да прави компромис с изискването за съдържание на обвързващото предложение на участника, изразено в техническото му предложение.
В методиката за оценка на офертите е посочено, че на оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
С оглед всичко гореизложено Комисията установи, че констатираните от нея липси и несъответствия, посочени по-горе, представляват категорично несъответствие с изискванията на Възложителя, което не може да бъде санирано на този етап от процедурата.
Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение не отговаря на поставените от възложителя изисквания с оглед на посоченото по-горе.
При така изложената информация и предвид горецитираните текстове от документацията за обществената поръчка, се констатира несъответствие и липса на елементи от съдържанието на Образец №9-4 Техническо предложение, следователно офертата се счита за неотговаряща, поради неизпълнение на предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП.
Ето защо и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП комисията единодушно реши и предлага на възложителя – кмета на община Мъглиж, участникът „ИВТ Дивелъпмънт” ЕООД, гр. София да бъде отстранен от участие в обявената обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж“ по Обособена позиция № 4: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929“ в с.Юлиево”, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката с оглед на мотивите, посочени по-горе.

Комисията пристъпи към оценка и класиране на офертата, която е допусната до участие и оценка, по всяка обособена позиция поотделно с оглед на взетите по-горе решения.

Икономически най-изгодната оферта по всяка обособена позиция поотделно се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Настоящата Методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател/подпоказател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната до оценка оферта.
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта".
Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка. 
!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация, на действащото законодателство и са съобразени с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП.
Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите предложения отговарят на гореизброените изисквания.
Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:
I. Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от Оценка на Техническото предложение на участника (ТП ) и Оценка на ценовото предложение на участника (ЦП) 
Комплексна оценка КО = ТП  + ЦП
Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които може да получи участник е 100 т. 
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.

1.Oпределяне на оценката по Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП), включващ „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОИ).
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП) е 50.  
В техническото си предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа.
Показателят се изчислява по следния начин:

	 Организация за изпълнение на поръчката
	макс.50

	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, съгласно Техническата спецификация, а именно: 
- участникът е представил организация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация. 
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. 
- участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно Техническата спецификация и техническото предложение на участника.
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	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, съгласно Техническата спецификация, а именно: 
- участникът е представил организация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация. 
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. 
- участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно Техническата спецификация и техническото предложение на участника.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично едно от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници). Участникът е показал разпределението на човешките ресурси и механизацията по време на изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения Линеен календарен график;
3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с технологичното изпълнение на дейностите, с които да се гарантира изпълнение на поръчката, в следните три направления:
-  спазване сроковете за изпълнение на дейностите;
-  съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените дейности.
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	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, съгласно Техническата спецификация, а именно: 
- участникът е представил организация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация. 
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. 
- участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно Техническата спецификация и техническото предложение на участника.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници). Участникът е показал разпределението на човешките ресурси и механизацията по време на изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения Линеен календарен график;
3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с технологичното изпълнение на дейностите, с които да се гарантира изпълнение на поръчката, в следните три направления:
-  спазване сроковете за изпълнение на дейностите;
-  съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените дейности.
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	Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, съгласно Техническата спецификация, а именно: 
- участникът е представил организация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация. 
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите. 
- участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно Техническата спецификация и техническото предложение на участника.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и трите обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници). Участникът е показал разпределението на човешките ресурси и механизацията по време на изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения Линеен календарен график;
3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с технологичното изпълнение на дейностите, с които да се гарантира изпълнение на поръчката, в следните три направления:
-  спазване сроковете за изпълнение на дейностите;
-  съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените дейности.
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2.Определяне на Показател „Оценка на ценовото предложение на участника“- Ценово предложение (ЦП). 
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 50.  Точките се определят по следната формула:

	               ЦПmin
ЦП= 50 х  --------,  където
	                ЦПn
	
„50”  е тежестта на показателя;
ЦПn – общата предложена цена, от съответния участник
ЦПmin – общата предложената минимална цена
Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка и се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При наличие на аритметична грешка/грешки – участника се отстранява от участие в обществената поръчка.  
 ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. 
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.
Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците по всяка обособена позиция поотделно, като на първо място ще бъде класиран участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в низходящ ред.

В обществената поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”
Комисията установи, че до участие и оценка е допусната една оферта, поради което не намира приложение нормата на чл.72 от ЗОП за предложението в офертата на участника, свързано с цена.

Комисията оцени участника по показателите, както следва:
1. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора 
Оценката по всеки от показателите се извърши от комисията, както следва:
1. Определяне на оценката по Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП), включващ „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОИ)
Комисията оцени представената от участника „Организация за изпълнение на поръчката“ и единодушно реши, че участника получава 20 точки с оглед на изложените по-долу мотиви.
Мотиви:
При прегледа на техническото предложение на участника, комисията констатира, че предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, съгласно Техническата спецификация, а именно: 
· участникът е представил организация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация:
Участникът е представил организация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съгласно Техническата спецификация. За изпълнение на СМР по реализация на строителството на обекта, участникът предвидил четири етапа. 
Първият етап е откриване на строителната площадка. Посочено е, че в този етап се предвижда извършване на всички необходими дейности съгласно (Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), регламентирани за започване на обекта, като получаване на указание от възложителя за „дата на започване”, подписване на Протокол Образец 2.
Втория етап е етапа на изпълнение на временно строителство. В този етап участникът предвижда подготовка на площадката на място: организация по пристигане и настаняване на работния персонал; осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав; осигуряване и оборудване на временен офис на Изпълнителя; пристигане на работния персонал до обекта и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ. Предвижда се практическо установяване на организацията на строителната площадка, както и дейности по обособяване на временна строителна база и складиране и охраняване на оборудване и материали.
Третият етап е изпълнение на СМР. Предвидено е строително - монтажните работи да се извършват под квалифицирано техническо ръководство на технически ръководител. Предвидено е сформиране на екип от технически лица с подходящо образование и квалификация. На постоянно разположение на техническия ръководител е предвиден и допълнителен специалист геодезист с тотална геодезическа станция или GPS. Подробно са посочени принципите, от които участникът предвижда да се води при изпълнение на СМР на обекта и които принцихи комисията установи, че са съобразени с предмета на поръчката, както и с представената от възложителя Техническа спецификация. Посочена е технологията за изпълнение на предвидените СМР на обекта съобразно Техническата спецификация на възложителя.
Четвъртия етап е подготовка на строежа за приемане и предаване. В този етап участникът предвидил, че проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи ще става в присъствието на Изпълнителя. При измерване на количествата по видове работи е предвидено количествата на завършените видове работи да се определят чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. При завършване на работата по съответната фаза, съгласно графика за изпълнение на строителството, е предвидено да бъде отправена писмена покана до възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа. Приемането на работата по съответен строителен етап ще се удостоверява с акт за приемане на строително - монтажни работи, подписан от възложителя и изпълнителя. За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи ще се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи. Участникът посочил и действията, които ще предприеме, ако са налице забележки от страна на възложителя при подписване на акт обр.15.
· участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите:
Участникът е представил правата, задълженията и отговорностите на екипа от експерти за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Посочени са правата, задълженията и отговорностите на техническия ръководител, координатора по ЗБУТ и експерта по контрол на качеството, както и на допълнително предвидения член на ключовия екип – геодезист. Комисията установи, че е налице координация и съгласуване в работата на експертния екип, така че не е налице припокриване на техните права и задължения, а всеки ще вземе участие при изпълнението на дейността в рамките на предвидените му отговорности и професионална квалификация. Чрез предвидената от участника организация на работата на ключовия екип, комисията приема, че се гарантира качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката
Участникът предвидил да създаде точни правила на подчиненост и взаимоотношения между ръководния и изпълнителския персонал на обекта. За тази цел на работната площадка всички заповеди ще се приемат от Техническия ръководител. Техническия ръководител от своя страна ще разпределя заповедта към лицата, които са заинтересовани от съответната заповед и разпределя задачите за изпълнение. Техническия ръководител ще осъществява организационни връзки и взаимоотношения с всички отговорни лица на обекта и административно - управленческия персонал в предприятието, снабдители, доставчици и др. (персонала от централния офис). Техническия ръководител ще осъществява контакти с представители на контролни органи и институции. При така направеното описание участникът е спазил изискванията на Възложителя и гарантира, че при изпълнение на договора няма да възникнат предпоставки за неспазване на задълженията му поради не добра организация на процесите.
Представен е предвидения от участника план за организация и комуникация. За тази цел е предвидено организиране на работни срещи между участниците в строителния процес, за да се осигури координация между взаимодействащите си страни. Предвидено е провеждане на встъпителна работна среща, регулярни /планирани/ срещи на всички участници в строителния процес, както и извънредни срещи. За всяка една от така предвидените от участника срещи е посочено при какви точно обстоятелства ще се провеждат, кои ще бъдат участниците на тях, както и въпросите, които ще бъдат обсъждани. 
Предвидено е и докладване от страна на изпълнителя към възложителя за напредъка в изпълнението на договора. 
Предвидено е използването на следните комуникационни канали: емйл, официална писмена кореспонденция, работни срещи – вътрешни в екипа на участника и външни с останалите участици в строителния процес; срещи със заинтересованите страни. 
Комисията установи и единодушно реши, че 	участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти по време на изпълнение СМР на обекта. Подробно и аргументирано е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между екипа от експерти. Предвидени са начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.
· участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно Техническата спецификация и техническото предложение на участника:
Комисията установи, че участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. Посочени са предвидените ресурси – хора и механизация, съобразно Техническата спецификация на възложителя и представеното от участника техническо предложение, посочена е последователността на отделните дейности, както и взаимообвързаността между техническите и човешките ресурси по време на изпълнение на строителните дейности, включени в обхвата на обществената поръчка.
При направения анализ и така установеното цялостното съдържание на техническото предложение на участника комисията споделя виждането, вследствие на което се установява, че техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и не е налично нито едно от трите надграждащи обстоятелства, както следва:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници). Участникът е показал разпределението на човешките ресурси и механизацията по време на изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения Линеен календарен график;
3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с технологичното изпълнение на дейностите, с които да се гарантира изпълнение на поръчката, в следните три направления:
-  спазване сроковете за изпълнение на дейностите;
-  съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените дейности.
От мотивите изложени по-горе се установява, че не се откриват надграждащите обстоятелства, дефинирани в Методиката в три направления. 
В заключение от направения анализ на техническото предложение на участника комисията направи обоснован извод, че предложения от него начин на изпълнение на предмета на поръчката, предложените експерти и системата за тяхното организиране и разпределение във времето, както и предложената методология на работа отговарят на изискванията на Техническата спецификация и на изискванията на приложимата нормативна уредба. 
Горното предполага подвеждането на обстоятелствата под първото ниво на оценка съгласно методиката на определяне на комплексната оценка, която определя, че когато предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, участникът се оценява по показателя с 20 точки.

2.	 Определяне на оценка по показател „Оценка на ценовото предложение на участника“- Ценово предложение (ЦП)
Точките на участника се определиха по следната формула:

	               ЦПmin
ЦП= 50 х  -------- = 50 х 89 900= 50 точки получава участника
	                ЦПn              89 900

Комплексната оценка (КО) се формира като сбор от Оценка на Техническото предложение на участника (ТП ) и Оценка на ценовото предложение на участника (ЦП)  
Комплексната оценка КО = ТП  + ЦП = 20 + 50 = 70 точки е комплексната оценка на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора

Комисията единодушно класира допуснатата оферта в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, както следва:
На първо място офертата на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора. 

Комисията предлага на възложителя договор за изпълнение на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”, да бъде сключен с класирания на първо място участник: “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора.

В обществената поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”
Комисията установи, че до участие и оценка е допусната една оферта, поради което не намира приложение нормата на чл.72 от ЗОП за предложението в офертата на участника, свързано с цена.

Комисията оцени участника по показателите, както следва:
1. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора 
Оценката по всеки от показателите се извърши от комисията, както следва:
1. Определяне на оценката по Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП), включващ „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОИ)
Комисията оцени представената от участника „Организация за изпълнение на поръчката“ и единодушно реши, че участника получава 20 точки с оглед на изложените по-долу мотиви.
Мотиви:
При прегледа на техническото предложение на участника, комисията констатира, че предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, съгласно Техническата спецификация, а именно: 
· участникът е представил организация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация:
Участникът е представил организация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съгласно Техническата спецификация. За изпълнение на СМР по реализация на строителството на обекта, участникът предвидил четири етапа. 
Първият етап е откриване на строителната площадка. Посочено е, че в този етап се предвижда извършване на всички необходими дейности съгласно (Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), регламентирани за започване на обекта, като получаване на указание от възложителя за „дата на започване”, подписване на Протокол Образец 2.
Втория етап е етапа на изпълнение на временно строителство. В този етап участникът предвижда подготовка на площадката на място: организация по пристигане и настаняване на работния персонал; осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав; осигуряване и оборудване на временен офис на Изпълнителя; пристигане на работния персонал до обекта и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ. Предвижда се практическо установяване на организацията на строителната площадка, както и дейности по обособяване на временна строителна база и складиране и охраняване на оборудване и материали.
Третият етап е изпълнение на СМР. Предвидено е строително - монтажните работи да се извършват под квалифицирано техническо ръководство на технически ръководител. Предвидено е сформиране на екип от технически лица с подходящо образование и квалификация. На постоянно разположение на техническия ръководител е предвиден и допълнителен специалист геодезист с тотална геодезическа станция или GPS. Подробно са посочени принципите, от които участникът предвижда да се води при изпълнение на СМР на обекта и които принцихи комисията установи, че са съобразени с предмета на поръчката, както и с представената от възложителя Техническа спецификация. Посочена е технологията за изпълнение на предвидените СМР на обекта съобразно Техническата спецификация на възложителя.
Четвъртия етап е подготовка на строежа за приемане и предаване. В този етап участникът предвидил, че проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи ще става в присъствието на Изпълнителя. При измерване на количествата по видове работи е предвидено количествата на завършените видове работи да се определят чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. При завършване на работата по съответната фаза, съгласно графика за изпълнение на строителството, е предвидено да бъде отправена писмена покана до възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа. Приемането на работата по съответен строителен етап ще се удостоверява с акт за приемане на строително - монтажни работи, подписан от възложителя и изпълнителя. За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи ще се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи. Участникът посочил и действията, които ще предприеме, ако са налице забележки от страна на възложителя при подписване на акт обр.15.
· участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите:
Участникът е представил правата, задълженията и отговорностите на екипа от експерти за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Посочени са правата, задълженията и отговорностите на техническия ръководител, координатора по ЗБУТ и експерта по контрол на качеството, както и на допълнително предвидения член на ключовия екип – геодезист. Комисията установи, че е налице координация и съгласуване в работата на експертния екип, така че не е налице припокриване на техните права и задължения, а всеки ще вземе участие при изпълнението на дейността в рамките на предвидените му отговорности и професионална квалификация. Чрез предвидената от участника организация на работата на ключовия екип, комисията приема, че се гарантира качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката
Участникът предвидил да създаде точни правила на подчиненост и взаимоотношения между ръководния и изпълнителския персонал на обекта. За тази цел на работната площадка всички заповеди ще се приемат от Техническия ръководител. Техническия ръководител от своя страна ще разпределя заповедта към лицата, които са заинтересовани от съответната заповед и разпределя задачите за изпълнение. Техническия ръководител ще осъществява организационни връзки и взаимоотношения с всички отговорни лица на обекта и административно - управленческия персонал в предприятието, снабдители, доставчици и др. (персонала от централния офис). Техническия ръководител ще осъществява контакти с представители на контролни органи и институции. При така направеното описание участникът е спазил изискванията на Възложителя и гарантира, че при изпълнение на договора няма да възникнат предпоставки за неспазване на задълженията му поради не добра организация на процесите.
Представен е предвидения от участника план за организация и комуникация. За тази цел е предвидено организиране на работни срещи между участниците в строителния процес, за да се осигури координация между взаимодействащите си страни. Предвидено е провеждане на встъпителна работна среща, регулярни /планирани/ срещи на всички участници в строителния процес, както и извънредни срещи. За всяка една от така предвидените от участника срещи е посочено при какви точно обстоятелства ще се провеждат, кои ще бъдат участниците на тях, както и въпросите, които ще бъдат обсъждани. 
Предвидено е и докладване от страна на изпълнителя към възложителя за напредъка в изпълнението на договора. 
Предвидено е използването на следните комуникационни канали: емйл, официална писмена кореспонденция, работни срещи – вътрешни в екипа на участника и външни с останалите участици в строителния процес; срещи със заинтересованите страни. 
Комисията установи и единодушно реши, че 	участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти по време на изпълнение СМР на обекта. Подробно и аргументирано е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между екипа от експерти. Предвидени са начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.
· участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно Техническата спецификация и техническото предложение на участника:
Комисията установи, че участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. Посочени са предвидените ресурси – хора и механизация, съобразно Техническата спецификация на възложителя и представеното от участника техническо предложение, посочена е последователността на отделните дейности, както и взаимообвързаността между техническите и човешките ресурси по време на изпълнение на строителните дейности, включени в обхвата на обществената поръчка.
При направения анализ и така установеното цялостното съдържание на техническото предложение на участника комисията споделя виждането, вследствие на което се установява, че техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и не е налично нито едно от трите надграждащи обстоятелства, както следва:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници). Участникът е показал разпределението на човешките ресурси и механизацията по време на изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения Линеен календарен график;
3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с технологичното изпълнение на дейностите, с които да се гарантира изпълнение на поръчката, в следните три направления:
-  спазване сроковете за изпълнение на дейностите;
-  съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените дейности.
От мотивите изложени по-горе се установява, че не се откриват надграждащите обстоятелства, дефинирани в Методиката в три направления. 
В заключение от направения анализ на техническото предложение на участника комисията направи обоснован извод, че предложения от него начин на изпълнение на предмета на поръчката, предложените експерти и системата за тяхното организиране и разпределение във времето, както и предложената методология на работа отговарят на изискванията на Техническата спецификация и на изискванията на приложимата нормативна уредба. 
Горното предполага подвеждането на обстоятелствата под първото ниво на оценка съгласно методиката на определяне на комплексната оценка, която определя, че когато предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, участникът се оценява по показателя с 20 точки.

2.	 Определяне на оценка по показател „Оценка на ценовото предложение на участника“- Ценово предложение (ЦП)
Точките на участника се определиха по следната формула:

	               ЦПmin
ЦП= 50 х  -------- = 50 х 60 000= 50 точки получава участника
	                ЦПn              60 000

Комплексната оценка (КО) се формира като сбор от Оценка на Техническото предложение на участника (ТП ) и Оценка на ценовото предложение на участника (ЦП)  
Комплексната оценка КО = ТП  + ЦП = 20 + 50 = 70 точки е комплексната оценка на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора

Комисията единодушно класира допуснатата оферта в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, както следва:
На първо място офертата на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора. 

Комисията предлага на възложителя договор за изпълнение на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”, да бъде сключен с класирания на първо място участник: “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора.

В обществената поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”
Комисията установи, че до участие и оценка е допусната една оферта, поради което не намира приложение нормата на чл.72 от ЗОП за предложението в офертата на участника, свързано с цена.

Комисията оцени участника по показателите, както следва:
1. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора 
Оценката по всеки от показателите се извърши от комисията, както следва:
1. Определяне на оценката по Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП), включващ „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОИ)
Комисията оцени представената от участника „Организация за изпълнение на поръчката“ и единодушно реши, че участника получава 20 точки с оглед на изложените по-долу мотиви.
Мотиви:
При прегледа на техническото предложение на участника, комисията констатира, че предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, съгласно Техническата спецификация, а именно: 
· участникът е представил организация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация:
Участникът е представил организация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съгласно Техническата спецификация. За изпълнение на СМР по реализация на строителството на обекта, участникът предвидил четири етапа. 
Първият етап е откриване на строителната площадка. Посочено е, че в този етап се предвижда извършване на всички необходими дейности съгласно (Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), регламентирани за започване на обекта, като получаване на указание от възложителя за „дата на започване”, подписване на Протокол Образец 2.
Втория етап е етапа на изпълнение на временно строителство. В този етап участникът предвижда подготовка на площадката на място: организация по пристигане и настаняване на работния персонал; осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав; осигуряване и оборудване на временен офис на Изпълнителя; пристигане на работния персонал до обекта и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ. Предвижда се практическо установяване на организацията на строителната площадка, както и дейности по обособяване на временна строителна база и складиране и охраняване на оборудване и материали.
Третият етап е изпълнение на СМР. Предвидено е строително - монтажните работи да се извършват под квалифицирано техническо ръководство на технически ръководител. Предвидено е сформиране на екип от технически лица с подходящо образование и квалификация. На постоянно разположение на техническия ръководител е предвиден и допълнителен специалист геодезист с тотална геодезическа станция или GPS. Подробно са посочени принципите, от които участникът предвижда да се води при изпълнение на СМР на обекта и които принцихи комисията установи, че са съобразени с предмета на поръчката, както и с представената от възложителя Техническа спецификация. Посочена е технологията за изпълнение на предвидените СМР на обекта съобразно Техническата спецификация на възложителя.
Четвъртия етап е подготовка на строежа за приемане и предаване. В този етап участникът предвидил, че проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи ще става в присъствието на Изпълнителя. При измерване на количествата по видове работи е предвидено количествата на завършените видове работи да се определят чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. При завършване на работата по съответната фаза, съгласно графика за изпълнение на строителството, е предвидено да бъде отправена писмена покана до възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа. Приемането на работата по съответен строителен етап ще се удостоверява с акт за приемане на строително - монтажни работи, подписан от възложителя и изпълнителя. За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи ще се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи. Участникът посочил и действията, които ще предприеме, ако са налице забележки от страна на възложителя при подписване на акт обр.15.
· участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите:
Участникът е представил правата, задълженията и отговорностите на екипа от експерти за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Посочени са правата, задълженията и отговорностите на техническия ръководител, координатора по ЗБУТ и експерта по контрол на качеството, както и на допълнително предвидения член на ключовия екип – геодезист. Комисията установи, че е налице координация и съгласуване в работата на експертния екип, така че не е налице припокриване на техните права и задължения, а всеки ще вземе участие при изпълнението на дейността в рамките на предвидените му отговорности и професионална квалификация. Чрез предвидената от участника организация на работата на ключовия екип, комисията приема, че се гарантира качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката
Участникът предвидил да създаде точни правила на подчиненост и взаимоотношения между ръководния и изпълнителския персонал на обекта. За тази цел на работната площадка всички заповеди ще се приемат от Техническия ръководител. Техническия ръководител от своя страна ще разпределя заповедта към лицата, които са заинтересовани от съответната заповед и разпределя задачите за изпълнение. Техническия ръководител ще осъществява организационни връзки и взаимоотношения с всички отговорни лица на обекта и административно - управленческия персонал в предприятието, снабдители, доставчици и др. (персонала от централния офис). Техническия ръководител ще осъществява контакти с представители на контролни органи и институции. При така направеното описание участникът е спазил изискванията на Възложителя и гарантира, че при изпълнение на договора няма да възникнат предпоставки за неспазване на задълженията му поради не добра организация на процесите.
Представен е предвидения от участника план за организация и комуникация. За тази цел е предвидено организиране на работни срещи между участниците в строителния процес, за да се осигури координация между взаимодействащите си страни. Предвидено е провеждане на встъпителна работна среща, регулярни /планирани/ срещи на всички участници в строителния процес, както и извънредни срещи. За всяка една от така предвидените от участника срещи е посочено при какви точно обстоятелства ще се провеждат, кои ще бъдат участниците на тях, както и въпросите, които ще бъдат обсъждани. 
Предвидено е и докладване от страна на изпълнителя към възложителя за напредъка в изпълнението на договора. 
Предвидено е използването на следните комуникационни канали: емйл, официална писмена кореспонденция, работни срещи – вътрешни в екипа на участника и външни с останалите участици в строителния процес; срещи със заинтересованите страни. 
Комисията установи и единодушно реши, че 	участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти по време на изпълнение СМР на обекта. Подробно и аргументирано е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между екипа от експерти. Предвидени са начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.
· участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно Техническата спецификация и техническото предложение на участника:
Комисията установи, че участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. Посочени са предвидените ресурси – хора и механизация, съобразно Техническата спецификация на възложителя и представеното от участника техническо предложение, посочена е последователността на отделните дейности, както и взаимообвързаността между техническите и човешките ресурси по време на изпълнение на строителните дейности, включени в обхвата на обществената поръчка.
При направения анализ и така установеното цялостното съдържание на техническото предложение на участника комисията споделя виждането, вследствие на което се установява, че техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и не е налично нито едно от трите надграждащи обстоятелства, както следва:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници). Участникът е показал разпределението на човешките ресурси и механизацията по време на изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения Линеен календарен график;
3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с технологичното изпълнение на дейностите, с които да се гарантира изпълнение на поръчката, в следните три направления:
-  спазване сроковете за изпълнение на дейностите;
-  съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените дейности.
От мотивите изложени по-горе се установява, че не се откриват надграждащите обстоятелства, дефинирани в Методиката в три направления. 
В заключение от направения анализ на техническото предложение на участника комисията направи обоснован извод, че предложения от него начин на изпълнение на предмета на поръчката, предложените експерти и системата за тяхното организиране и разпределение във времето, както и предложената методология на работа отговарят на изискванията на Техническата спецификация и на изискванията на приложимата нормативна уредба. 
Горното предполага подвеждането на обстоятелствата под първото ниво на оценка съгласно методиката на определяне на комплексната оценка, която определя, че когато предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, участникът се оценява по показателя с 20 точки.

2.	 Определяне на оценка по показател „Оценка на ценовото предложение на участника“- Ценово предложение (ЦП)
Точките на участника се определиха по следната формула:

	               ЦПmin
ЦП= 50 х  -------- = 50 х 60 000= 50 точки получава участника
	                ЦПn               60 000

Комплексната оценка (КО) се формира като сбор от Оценка на Техническото предложение на участника (ТП ) и Оценка на ценовото предложение на участника (ЦП)  
Комплексната оценка КО = ТП  + ЦП = 20 + 50 = 70 точки е комплексната оценка на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора

Комисията единодушно класира допуснатата оферта в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, както следва:
На първо място офертата на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора. 

Комисията предлага на възложителя договор за изпълнение на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”, да бъде сключен с класирания на първо място участник: “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора.

В обществената поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по Обособена позиция № 4 Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”
Комисията установи, че до участие и оценка е допусната една оферта, поради което не намира приложение нормата на чл.72 от ЗОП за предложението в офертата на участника, свързано с цена.

Комисията оцени участника по показателите, както следва:
1. “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора 
Оценката по всеки от показателите се извърши от комисията, както следва:
1. Определяне на оценката по Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП), включващ „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОИ)
Комисията оцени представената от участника „Организация за изпълнение на поръчката“ и единодушно реши, че участника получава 20 точки с оглед на изложените по-долу мотиви.
Мотиви:
При прегледа на техническото предложение на участника, комисията констатира, че предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, съгласно Техническата спецификация, а именно: 
· участникът е представил организация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка съгласно Техническата спецификация:
Участникът е представил организация за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съгласно Техническата спецификация. За изпълнение на СМР по реализация на строителството на обекта, участникът предвидил четири етапа. 
Първият етап е откриване на строителната площадка. Посочено е, че в този етап се предвижда извършване на всички необходими дейности съгласно (Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), регламентирани за започване на обекта, като получаване на указание от възложителя за „дата на започване”, подписване на Протокол Образец 2.
Втория етап е етапа на изпълнение на временно строителство. В този етап участникът предвижда подготовка на площадката на място: организация по пристигане и настаняване на работния персонал; осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав; осигуряване и оборудване на временен офис на Изпълнителя; пристигане на работния персонал до обекта и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ. Предвижда се практическо установяване на организацията на строителната площадка, както и дейности по обособяване на временна строителна база и складиране и охраняване на оборудване и материали.
Третият етап е изпълнение на СМР. Предвидено е строително - монтажните работи да се извършват под квалифицирано техническо ръководство на технически ръководител. Предвидено е сформиране на екип от технически лица с подходящо образование и квалификация. На постоянно разположение на техническия ръководител е предвиден и допълнителен специалист геодезист с тотална геодезическа станция или GPS. Подробно са посочени принципите, от които участникът предвижда да се води при изпълнение на СМР на обекта и които принцихи комисията установи, че са съобразени с предмета на поръчката, както и с представената от възложителя Техническа спецификация. Посочена е технологията за изпълнение на предвидените СМР на обекта съобразно Техническата спецификация на възложителя.
Четвъртия етап е подготовка на строежа за приемане и предаване. В този етап участникът предвидил, че проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи ще става в присъствието на Изпълнителя. При измерване на количествата по видове работи е предвидено количествата на завършените видове работи да се определят чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. При завършване на работата по съответната фаза, съгласно графика за изпълнение на строителството, е предвидено да бъде отправена писмена покана до възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа. Приемането на работата по съответен строителен етап ще се удостоверява с акт за приемане на строително - монтажни работи, подписан от възложителя и изпълнителя. За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи ще се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи. Участникът посочил и действията, които ще предприеме, ако са налице забележки от страна на възложителя при подписване на акт обр.15.
· участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите:
Участникът е представил правата, задълженията и отговорностите на екипа от експерти за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Посочени са правата, задълженията и отговорностите на техническия ръководител, координатора по ЗБУТ и експерта по контрол на качеството, както и на допълнително предвидения член на ключовия екип – геодезист. Комисията установи, че е налице координация и съгласуване в работата на експертния екип, така че не е налице припокриване на техните права и задължения, а всеки ще вземе участие при изпълнението на дейността в рамките на предвидените му отговорности и професионална квалификация. Чрез предвидената от участника организация на работата на ключовия екип, комисията приема, че се гарантира качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката
Участникът предвидил да създаде точни правила на подчиненост и взаимоотношения между ръководния и изпълнителския персонал на обекта. За тази цел на работната площадка всички заповеди ще се приемат от Техническия ръководител. Техническия ръководител от своя страна ще разпределя заповедта към лицата, които са заинтересовани от съответната заповед и разпределя задачите за изпълнение. Техническия ръководител ще осъществява организационни връзки и взаимоотношения с всички отговорни лица на обекта и административно - управленческия персонал в предприятието, снабдители, доставчици и др. (персонала от централния офис). Техническия ръководител ще осъществява контакти с представители на контролни органи и институции. При така направеното описание участникът е спазил изискванията на Възложителя и гарантира, че при изпълнение на договора няма да възникнат предпоставки за неспазване на задълженията му поради не добра организация на процесите.
Представен е предвидения от участника план за организация и комуникация. За тази цел е предвидено организиране на работни срещи между участниците в строителния процес, за да се осигури координация между взаимодействащите си страни. Предвидено е провеждане на встъпителна работна среща, регулярни /планирани/ срещи на всички участници в строителния процес, както и извънредни срещи. За всяка една от така предвидените от участника срещи е посочено при какви точно обстоятелства ще се провеждат, кои ще бъдат участниците на тях, както и въпросите, които ще бъдат обсъждани. 
Предвидено е и докладване от страна на изпълнителя към възложителя за напредъка в изпълнението на договора. 
Предвидено е използването на следните комуникационни канали: емйл, официална писмена кореспонденция, работни срещи – вътрешни в екипа на участника и външни с останалите участици в строителния процес; срещи със заинтересованите страни. 
Комисията установи и единодушно реши, че 	участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти по време на изпълнение СМР на обекта. Подробно и аргументирано е посочил как се разпределят отговорностите и дейностите между екипа от експерти. Предвидени са начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите.
· участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно Техническата спецификация и техническото предложение на участника:
Комисията установи, че участникът е представил Линеен календарен график включващ последователността и продължителността на всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника. Посочени са предвидените ресурси – хора и механизация, съобразно Техническата спецификация на възложителя и представеното от участника техническо предложение, посочена е последователността на отделните дейности, както и взаимообвързаността между техническите и човешките ресурси по време на изпълнение на строителните дейности, включени в обхвата на обществената поръчка.
При направения анализ и така установеното цялостното съдържание на техническото предложение на участника комисията споделя виждането, вследствие на което се установява, че техническото предложение не надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и не е налично нито едно от трите надграждащи обстоятелства, както следва:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници). Участникът е показал разпределението на човешките ресурси и механизацията по време на изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка. Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения Линеен календарен график;
3.Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с технологичното изпълнение на дейностите, с които да се гарантира изпълнение на поръчката, в следните три направления:
-  спазване сроковете за изпълнение на дейностите;
-  съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените дейности.
От мотивите изложени по-горе се установява, че не се откриват надграждащите обстоятелства, дефинирани в Методиката в три направления. 
В заключение от направения анализ на техническото предложение на участника комисията направи обоснован извод, че предложения от него начин на изпълнение на предмета на поръчката, предложените експерти и системата за тяхното организиране и разпределение във времето, както и предложената методология на работа отговарят на изискванията на Техническата спецификация и на изискванията на приложимата нормативна уредба. 
Горното предполага подвеждането на обстоятелствата под първото ниво на оценка съгласно методиката на определяне на комплексната оценка, която определя, че когато предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, участникът се оценява по показателя с 20 точки.

2.	 Определяне на оценка по показател „Оценка на ценовото предложение на участника“- Ценово предложение (ЦП)
Точките на участника се определиха по следната формула:

	               ЦПmin
ЦП= 50 х  -------- = 50 х 60 000= 50 точки получава участника
	                ЦПn               60 000

Комплексната оценка (КО) се формира като сбор от Оценка на Техническото предложение на участника (ТП ) и Оценка на ценовото предложение на участника (ЦП)  
Комплексната оценка КО = ТП  + ЦП = 20 + 50 = 70 точки е комплексната оценка на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора

Комисията единодушно класира допуснатата оферта в обществената поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по Обособена позиция № 4 Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, както следва:
На първо място офертата на участника “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора. 

Комисията предлага на възложителя договор за изпълнение на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”, да бъде сключен с класирания на първо място участник: “ЕЛИТ МОНТАЖ“ ЕООД, гр. Стара Загора.

На основание чл.192, ал.4 от ЗОП комисията изготви настоящия протокол за резултатите от разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците днес 21.10.2020г. в 17:00 часа.

Настоящия протокол №1, постъпилите от участниците оферти и цялото досие на обществената поръчка се представят на възложителя за утвърждаване.

Комисия:

1. п. (чл.36а, ал.3 ЗОП) / Зорница Светославова /

2. п. (чл.36а, ал.3 ЗОП) /Капка Бакалова/

3. п. (чл.36а, ал.3 ЗОП) /инж.Петър Петров/


Предал: п. (чл.36а, ал.3 ЗОП) / Зорница Светославова – председател на комисията, назначена със Заповед № РД-09-289/ 23.06.2020г. на Кмета на община Мъглиж/

Приел: п. (чл.36а, ал.3 ЗОП) / Рени Мариянова Малева – ВрИД кмет на община Мъглиж съгласно Решение №150/09.09.2020г. на Общински съвет Мъглиж /

Дата на приемане и предаване: 22.10.2020 г.


Днес 22.10.2020 г. подписаната Рени Мариянова Малева – ВрИД кмет на община Мъглиж съгласно Решение №150/09.09.2020г. на Общински съвет Мъглиж, утвърждавам представеният ми протокол №1 от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-09-289/ 23.06.2020г. на Кмета на община Мъглиж.

Утвърдил: п. (чл.36а, ал.3 ЗОП) / Рени Мариянова Малева – ВрИД кмет на община Мъглиж съгласно Решение №150/09.09.2020г. на Общински съвет Мъглиж /
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